Dagboek van de activiteiten rondom de realisatie “Glasvezel in Fochteloo en omstreken”.  Verslag van de uitrol van glasvezel in de buitengebieden van de gehele provincie Fryslân.

Rapportage over de voortgang van “glasvezel voor alle witte adressen in Ooststellingwerf”.

05.07.00   In Fochteloo is men blij met de gemeentelijke herindelingsplannen. Namens Dorpsbelang onderstreepte 
                 voorzitter Otto de Vent de waardering voor de voortvarendheid van de gemeente. Echter, jammer van de 
                 gemiste kans om een stuk trottoir te realiseren aan de Vogelrijd, en tegelijkertijd daar de aanleg van 
                 kabeltelevisie ter hand te nemen. Het ontbreken van kabeltelevisie zit veel mensen in Fochteloo niet lekker. 
                 Essent wil de kabel wel aanleggen als minstens 80 adressen  meedoen tegen betaling van 3500 gulden. “Ja, 
                 zo is de animo niet groot”, betoogde de Vent. De politiek reageerde met: Fochteloo is aan zet, nu of nooit. En 
                 “de gemeente zal hiervoor niet in de buidel tasten”.

29.03.03   Plattelandsurfer raakt hevig gefrustreerd, kopt Het Dagblad van het Noorden die zaterdag, in een artikel 
           	   van Gert Meijer: “Kabel (centraal antenne systeem) is onder de in multimedia geïnteresseerde noordeling de 
                 populairste manier om te internetten, maar ADSL komt er aan. Dat blijkt uit een onderzoekje op het 
                 multimedia-deel van de website van deze krant. 46% van de meer dan 130 deelnemers aan de mini-enquête 
                 gaf aan van kabel (CAI) gebruik te maken, 29% doet het met ADSL. Het aloude 56k-inbelmodem (bekend van 
                 dat hoge piepgeluidje bij het maken van een verbinding) is met 19% ook nog redelijk vertegenwoordigd. Dat 
                 geldt niet voor andere vormen van internetten: 5% maakt gebruik van een ISDN-verbinding en slechts 1% gaf 
                 aan via de satelliet te internetten.

20.03.13   Provinciale Staten van Fryslân hebben de startnotitie “een Next Generation Accessnetwork voor elk 
                 huishouden in Fryslân” aangenomen met een ruime meerderheid. In die startnotitie wordt er voor gepleit om 
                 Friese huishoudens die geen NGA-aansluiting hebben, binnen afzienbare tijd de beschikking te geven van 
                 een dergelijke voorziening. In dit kader is de opdracht verstrekt om een investeringsplan te realiseren onder 
                 de werktitel “Next Step”.

15.09.13   Het lijvige rapport Dialogic Next Step, met medewerking van Fryslân Ring en Stratix,: 
                 “Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân”, wordt overhandigd aan Gedeputeerde Staten 
                 van de provincie Fryslân. Het108 pagina’s tellende rapport laat niets onbesproken.

02.12.14   Eerste helft december 2014: mede naar aanleiding van negatieve berichten in de NOS en de bijna wanhopige 
                 oproep van de Gemeente aan Dorpsbelangen om actie te ondernemen, lanceren de initiatiefnemers  Gerard 
                 van Ingen, Jacqueline Derks en Maarten Jeronimus, met steun van Dorpsbelang Fochteloo,  een vraag naar  
                 “interesse in een glasvezelaansluiting en bereidheid om zitting te nemen in een werkgroep”  naar de bewoners 
                 van Fochteloo met flyers, Fodovoni (dorpskrant)  en website.

16.12.14   Een eerste golf  levert al 40 belangstellenden op van de ca. 112 adressen. Daaronder al verscheidene die 
                 willen meewerken in een werkgroep.

18.12.14   Een antwoord van wethouder Sierd de Boer aan de werkgroep: fijn dat jullie het zo voortvarend oppakken.

Tevens een uitnodiging voor een gemeente-brede meeting op het gemeentehuis op 16 februari 2015.

21.12.14   Een aanmoedigingsbericht wordt rondgestuurd. Stand op dat moment: 52 aanmeldingen.

24.12.14   De oudejaarsploeg / AC de Korhoenders sturen een pseudo-brief van KPN aan de inwoners van Fochteloo, 
                 waarin  een iPad-mini in het vooruitzicht wordt gesteld. Werkgroep besluit de effecten te benutten en niet te    
                 reageren.

30.12.14   Er is een toeloop van geïnteresseerden (30) voor glasvezelaansluiting.

09.01.15   Bezoek Gerard van Ingen, Maarten Jeronimus en Jacqueline Derks aan Anita Zwaaneveld en Hendrik-Jan 
                 Olijve van de projectgroep Langedijke. Doel: Informatie inwinnen m.b.t. aanpak glasvezel. Maarten heeft 
                 contact met redacteur  Jaap ’t Hooft en verzoekt de redactie om een corrigerend artikel in de NOS.

14.01.15   Artikel  “Fochteloo werkt hard aan komst glasvezel”  in NOS.

19.01.15   Een eerste bestand wordt aan Fryslân Ring gestuurd. Resultaat: alle aanmeldingen moeten ook op de site

FrieslandopGlas.nl van  Fryslân Ring worden ingevoerd. Aldus gedaan.

20.01.15:  Eerste bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. onder leiding van Maarten Jeronimus, die namens 
                 Dorpsbelang Fochteloo deze kar gaat trekken. Doel wordt uitgelegd. Taakverdeling vindt plaats: elk lid
                 van de werkgroep krijgt als “eigenaar” een of meerdere straten/wegen toegewezen. Ook vertegenwoordigers 
                 uit de Weperpolder waren aanwezig met het verzoek te mogen aanhaken door gebiedsuitbreiding.

22.01.15   Er zijn 87 aanmeldingen voor interesse op de postcode 8428. Dat is 77,6%. Daarmee is de minimum norm 
                 reeds gehaald. Doch het aantal, de omvang is nog te beperkt. Het idee van 20-1 jl. het gebied uit te breiden 
                 met De Knolle, de Weper en de Weperpolder wordt omarmd. De projectgroep neemt de naam 
                 “Glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o.” aan. Briefhoofd en website krijgen definitieve vorm.

01.02.15   In het februarinummer van Fodovoni wordt de oprichting van de werkgroep bekend gemaakt.

04.02.15   Fryslân Ring maakt op vragen van de werkgroep Fochteloo duidelijk, dat een haalbare aanvraag toch wel een 
                 200-300 aansluit-geïnteresseerden nodig heeft. Bovendien lijkt 4G geen optie (voor providers ook te 
                 onrendabel). Op NU.nl verschijnt het bericht dat  Friesland ongeveer 110 miljoen Euro uittrekt om de gehele 
                 provincie van breedbandinternet te voorzien. Er zijn nog 33.600 huishoudens die niet beschikken over 
                 glasvezel of coaxkabel.

12.02.15   Bijeenkomst op gemeentehuis met Jaap de Vries (gemeente), Roelof de Boer en

Johan Hielkema (beiden Fryslân Ring) en Maarten Jeronimus. Daarin komen de mogelijkheden en de

onmogelijkheden nog eens op tafel. Besproken wordt welke gebieden aan Fochteloo gekoppeld zouden 
                 kunnen worden en welke gebieden ook “wit” zijn.

16.02.15   Voorlichtingsavond door Gemeente, Fryslân Ring en Langedijke op gemeentehuis. Vertegenwoordigers van 
                 de noordoostzijde van Oosterwolde vragen om aansluiting (Laurens Blanckenborgh). Er is overleg met Yuri 
                 Zorg over zijn werkgebied ten noorden van Donkerbroek. Idee van een gemeentelijke werkgroep  ontstaat.

19.02.15   Bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. in dorpshuis Fochteloo, waar tevens de nieuwe Weperpolder-

deelnemers en Weper/Jardinga/Schrappinga/ Bentemaden aanschuiven.

05.03.15   Voorlichtingsavond door Fryslân Ring voor inwoners Fochteloo e.o  in dorpshuis Et Legien.

Fryslân Ring opent tevens het loket Breedband Friesland. .

10.03.15   Minister Kamp wil aan de 4G ! Wordt door deskundigen gekwalificeerd als lapmiddel. Provincie Fryslân houdt 
                 het op glasvezel.

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland wijst op de mogelijkheid fondsen aan te spreken. Als de ontwerp-

begroting klaar is, zal daar een beroep op worden gedaan.

12.03.15   Op het gemeentehuis komen vertegenwoordigers van alle actieve projecten Glasvezel, van Breedband 
                 Fryslân en van de Gemeente bijeen. De zogenaamde projectgroep Ooststellingwerf op Glas (in de witte 
                 gebieden) is daarmee een feit. Doelstelling: overleg met elkaar,  opdat er geen “wit adres” buiten de boot valt. 
                 Advies aan de deelwerkgroepen:  gewoon doorgaan met je eigen zaken. Breedband maakt een witte-
                 gebieden inventarisatie op postcode in Exelbestand.

18.03.15   Een duidelijke berichtgeving op flyer wordt in de Vier Streken bezorgd.

24.03.15   Bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. in dorpshuis Et Legien. De inventarisatie begint te voltooien.

26.03.15   Bijeenkomst “Projectgroep op Glas in Ooststellingwerf” in het gemeentehuis. Er wordt gestudeerd op de 
                 mogelijkheid van één groot gemeente-breed project. Argument: kostendeling en geen adressen overslaan. 
                 Peter Alberts wordt de vertegenwoordiger van Haulerwijk.

07.04.15   Bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. in dorpshuis Et Legien te Fochteloo. Eind-inventarisatie. Er 
                 wordt geteld, geteld, gerekend en nog eens geteld. Eindconclusie vooralsnog: circa 80%. Komende dagen 
                 moeten nog een paar adressen worden bezocht, met name alle adressen op de Knolle (Maarten).

08.04.15   De controlelijsten worden rondgemaild aan de werkgroepleden. Ieder controleert voor de laatste keer zijn 
                 eigen parochie. Met de toevoeging van “en omstreken” wordt ruim 80% geïnteresseerden geregistreerd.

10.04.15   De definitieve  telling wordt vastgelegd door de telcommissie Jacqueline, Onno en Maarten..

12.04.15   Alle adressen en aanvullende info van belangstellenden/geïnteresseerden definitief gemaild naar Fryslân 
                 Ring. Wat de werkgroep betreft kan het rekenen beginnen. Namens de telcommissie gaat er een eindbericht 
                 met dankwoord uit naar de werkgroepleden. De werkgroep gaat op reces (voorjaars)-zomervakantie.

16.04.15   Bijeenkomst Projectgroep in Et Legien te Fochteloo. De kaart witte adressen brengt Breedband on-line. Welke 
                 witte adressen hebben nog geen initiatiefnemer? Inventarisatie. Volgende bijeenkomst op 28.05. te Makkinga 
                 bij Kees Gorter.

18.06.15   Overleg te Elsloo over gespreksstrategie met wethouder gepland op 29 juni a.s.. (Jacob, Maarten)

23.04.15	   Maarten doet verslag, op de jaarvergadering van Dorpsbelang, aan “het dorp” over de stand van zaken, 
                 namens de Werkgroep Glasvezel in Fochteloo e.o. met het persbericht  “Voldoende belangstelling voor 
                 glasvezel!”.

28.05.15   Projectgroep bijeen in Elsloo in ´t Anker (in plaats van Makkinga). Marina Boers zal Waskemeer 
                 vertegenwoordigen. Koos Kooijman (Appelscha Boven) meldt overvalgevaar van Ziggo. Projectgroep vindt dat 
                 buitengebied Ravenswoud er bij getrokken moet worden. Hebben nu 282 adressen aangemeld. Heidehoek 
                 (Yuri) vindt het werken over de gemeentegrens een lastig item, mede door het werken via buurtverenigingen. 
                 De Vier Streken hebben 34 van de 41 adressen binnen. Is het wijs dit te clusteren met Makkinga Noord West? 
                 Elsloo telt 64 adressen nu. Breedband  beloofd  de kaartjes toegankelijk te maken voor de 
                 projectgroepsleden. Valt er een beroep te doen op de gemeentelijke precario reserves?

02.06.15   Koppeling Elsloo / Makkinga wordt overwogen.

13.06.15   Breedband verspreidt via de Projectgroep de adreslijsten (t.e.m. 28 mei) van de deelgebieden.

16.06.15   Gemeenteraad in kaderbriefoverleg stemt unaniem voor de motie M8: Glasvezel realiseren in het gehele

buitengebied van Ooststellingwerf.

24.06.15   Bij Appelscha Boven aan de Vaart NZ en ZZ valt een aanbod van Ziggo in de bus: gratis aangesloten worden 
                 op coaxkabel  (met een abonnement op Ziggo,  dat wel). Gemeente heeft hierin bemiddeld, zonder overleg 
                 met Dorpsbelang Appelscha-Boven of de Glasvezelwerkgroep.

25.06.15   De berekening van de Oosthoek is gereed. Aansluitkosten voorlopig geraamd op € 4200, d.i. rente plus 
                 aflossing  € 25 per maand gedurende 20 jaar..

26.06.15   Wethouder de Boer wordt geïnformeerd / bijgepraat door Jaap de Vries over de stand van zaken..

29.06.15   Gesprek vertegenwoordiging Projectgroep (Jacob en Maarten) met wethouder Sierd de Boer en 
                 beleidsambtenaar Jaap de Vries. Wat betekent de aanname van de motie voor steun aan het burgerinitiatief?  
                 S.de B: warm pleidooi bij gedeputeerde Sietske Poepjes. Is totale engineering van alle witte gebieden 
                 tezamen niet goedkoper? Nadeel: tempo en vorderingen van de deelgebiedswerkgroepen  liggen nogal ver uit 
                 elkaar. Als totaalklus vergt het nog veel meer tijd en geduld, terwijl de aanleg in de praktijk toch niet overal 
                 tegelijk kan worden uitgevoerd.

06.07.15   KPN stuurt opnieuw persbericht rond: centrales krijgen een upgrade voor VDSL-2, met straatkasten viber op 
                 koper.

07.07.15   Elsloo moet opnieuw worden geteld.

06.08.15   Bijeenkomst van de Projectgroep in Et Legien te Fochteloo. Uitkomst gesprek met de Gemeente wordt 
                 besproken. Inventarisatie stand van zaken volgt. Haule en Waskemeer krijgen eigen vertegenwoordiging, 
                 resp. Tiny Frankema en Marina Boers. Jacco Baron vertegenwoordigde dit keer de Heidehoek. Peter Alberts 
                 voor Haulerwijk. Breedband heeft zorg om het rekenprogramma, levert vertraging. Bovendien wordt gekeken 
                 naar de logica van de aansluiting op belendende deelgebieden. Overwogen wordt de Gemeente te vragen om 
                 garant te staan voor de kosten van een totaalberekening.

12.08.15   In de middag is er een ingelast overleg Gemeente, Breedband en Maarten. Door de ontwikkelingen in de 
                 markt (activiteiten van providers om verlekkerde aanbiedingen voor te bereiden, soms zelfs al bij de kop te 
                 hebben: Appelscha-boven) is het raadzaam de projectactiviteiten niet op te houden met afwegingen en 
                 zoeken naar het Grote Geheel (zie overweging gemeentegarantie op 06.08), maar als het even kan in 
                 deelprojecten  te versnellen. Dus Fochteloo e.o. gaat in de molen. Niettemin is de Projectgroep gehouden te 
                 waken voor “vergeten witte adressen”.

19.08.15   Startbespreking in Haulerwijk over de aaneensluiting Heidehoek, Waskemeer, Haule en Haulerwijk op 
                 Fochteloo. De groepencombinatie wordt HHHW genoemd. Een vruchtbaar overleg. Open blijft de discussie 
                 over de Rendijk. Die is topologisch verdeeld in drie stukken. Maar hoe wordt dit technisch opgelost? Vraag 
                 Breedband voorgelegd.

19.08.15   In de LC: Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat alle basisscholen in Fryslân “binnen een jaar” kunnen zijn 
                 aangesloten op snel internet. De Provincie wil dit met de scholen regelen.

21.08.15   Een mailing wordt rondgestuurd naar de Werkgroepleden, de Projectgroepleden, de Gemeente en naar 
                 Fryslân Ring.

02.09.15   Voorzitter van Dorpsbelang Appelscha-boven luidt de noodklok en roept Breedband en Projectgroep aan tafel.

03.09.15   Vervolg HHHW-overleg in Haule. Alle straten en wegen worden in kaart gebracht en op kaart ingetekend

(Maarten). Er blijven twee vragen over: Rendijk en Donkerbroek -zuid. (De Pegge en de Kloosterweg). De 
                 Pegge en de Kloosterweg worden aan de Heidehoek toegevoegd. Laurens zal gevraagd worden die laatste 
                 twee te inventariseren. De lijsten zijn naar Breedband gestuurd.

05.09.15   HHHW stuurt een flyer rond aan weekbladen en dorpsbladen. Artikel verschijnt in De Haulerwijkster.

07.09.15   Maarten controleert de lijst van de “telcommissie Fochteloo e.o.” met die van Breedband/Fryslân Ring: er 
                 blijken ruim 60 onvolkomenheden dan wel mankementen bij Breedband in te zitten. Er wordt gebromd op 
                 Breedband. Breedband belooft snel herstel. Vermoedelijke oorzaak: andere interpretatie van wat is wit en wat 
                 is grijs.

08.09.15  Roelof de Boer van Fryslân Ring zit met Jaap de Vries, Maarten Jeronimus, Koos Kooijman en mensen van

Dorpsbelang / Werkgroep op Glas Appelscha-Boven bij Kees Bron op Alkenhaer aan tafel. Ziggo heeft Vaart 
                 ZZ en  Vaart NZ van Appelscha tot de Damsluis nu definitief op coaxkabel gezet.  Daarmee is de Vaart ZZ en 
                 Vaart NZ geen “wit”-gebied meer. Weliswaar hebben daarvan  slechts 30 van de 91 adressen ja gezegd, maar 
                 daarmee is het glasvezelbestand van Appelscha-Boven in totaal toch met de helft afgenomen en daarmee is 
                 hun glasvezelproject  op losse schroeven gezet. Maarten zal met Koos Kooijman contact zoeken met 
                 Dorpsbelang Appelscha (A. Boonstra), om te onderzoeken  of er uitbreiding en koppeling mogelijk is richting 
                 Bosberg,  OlmenEs, Aekingaweg.

11.09.15   Een eerste contact met Appelscha is in gang gezet via Appie Boonstra en Alle Dijkstra.

17.09.15   Bijeenkomst in Lemmer voor algemeen informatief provinciaal overleg, aangestuurd 
                 door Breedband Friesland / Fryslân Ring. Tiny (Haule) en Maarten gaan daar naar 
                 toe. Een brede toelichting  “vol gas naar glas!” op glasvezelprojecten. 
                 Workshoptafels,  interviews.  Brekkenpolder een geslaagd project. Vlgs. 
                 directeur Pepijn Leijenburg van Fryslân Ring is de subsidieregeling nog niet helder. 
                 Pas eind 2015 zal het operationeel zijn.

Een tas vol promomateriaal ging mee naar huis:

22.09.15   In LC van 22 sept. : De uitrol  van breedband in Friese plattelandsgebieden schiet, vlgs. CU-statenlid Wiebo 
                 de Vries, niet op. Hij bepleit versoepeling van de voorwaarden.

24.09.15   Bijeenkomst Projectgroep Ooststellingwerf op Glas in Makkinga. Verslag van bijeenkomst in de Brekkenpolder 
                 en van de activiteiten van Ziggo in Appelscha/Boven . Uitgangspunt voor de projectgroep blijft: glasvezel voor 
                 alle witte adressen. Voor de projectgroepen komt een login/portal beschikbaar, waarop geografisch de witte 
                 adressen zijn te vinden. De werkgroepen kunnen daar zelf correcties op aanbrengen.

30.09.15   In klein comité  is er overleg met Breedband Friesland over de eerste uitkomsten van de berekening 
                 Fochteloo e.o. Besloten wordt om een nieuwe berekening te doen met een grotere omvang, om tot een 
                 evenwichtigere grote gemene solidaire deler te komen, als richtsnoer voor alle andere projecten in de 
                 gemeente Ooststellingwerf.

01.10.15   De werkgroep Glasvezel in Fochteloo e.o. stuurt een mailing rond met mededelingen over de vorderingen van 
                 het project. Kern van de boodschap: er volgt toch een berekening van een groter geheel om tot een 
                 evenwichtiger prijstelling te komen. In november hoopt de werkgroep een vervolg te kunnen geven aan het 
                 project met een  “go or no go".

01.10.15   Gemeente heeft samen met Kees Bron en Koos Kooijman, overleg met Ziggo met betrekking tot Appelscha-
                 boven, met de vraag of de overgebleven bewoners uit die werkgroep ook aangesloten kunnen worden.

05.10.15   Bij RTV Drenthe verschijnt een persbericht “Burgerinitiatieven voor glasvezel vrezen de toekomst”, waarin

onomwonden uit de doeken wordt gedaan, wat op het gemeentehuis al is uitgesproken  (zie 12.08.15).

07.10.15   In Fochteloo zoemen verontrustende vragen rond n.a.v. Drentse artikel. Hennie Duin geeft signalen namens 
                 de werkgroep Fochteloo e.o. door aan statenlid Dorrepaal en gedeputeerde Sietske Poepjes.

08.10.15   Gepland vervolgoverleg HHHW in Waskemeer, doch door omstandigheden en herfstvakantie uitgesteld naar
                 29 oktober.

09.10.15   Op de opiniebladzijde van het Nieuwblad van het Noorden verschijnt een bericht van Piet van den Berg, die 
                 de hoofdredacteur van deze krant (3 okt. ‘15) repliceert met de opmerking: Snel internet is niet de vooruitgang 
                 dienen, maar is de vooruitgang vóór zijn. Mensen die menen dat ze met coaxkabel op de toekomst zijn 
                 voorbereid en daarom niet aanhaken bij lopende lokale glasvezelinitiatieven, maken een inschattingsfout van 
                 hun leven. Want blijven grote delen van buitengebieden in de Noordelijke provincies afhankelijk van ADSL, 
                 kabel of de illusie die KPN momenteel uitrolt onder de naam vectortechnologie, dan wordt het onmogelijk om 
                 volwaardig te participeren in de samenleving van morgen. En dat geldt ook voor wie in het buitengebied niet 
                 kiest voor glasvezel !!

12.10.15   Bijeenkomst op de vroege maandagochtend van Dorpsbelang Appelscha, Dorpsbelang Ravenswoud, 
                 Dorpsbelang Appelscha/Boven, Alle Dijkstra en Maarten Jeronimus, om te overleggen hoe de krachten en de 
                 projecten te bundelen zijn tot een geheel. Na uitleg over de verschillende situaties, de stand van zaken in de 
                 gemeente Ooststellingwerf, over glasvezel, over aanpak, over wit adres en grijs gebied, over Fryslân Ring u.a. 
                 en Breedband Friesland,  wordt besloten dit voorstel aan te nemen en uit te werken. Als eerste volgt de 
                 inventarisatie: wat is wit. Dan de eerste signalen met flyer en toelichting. Maarten verstrekt materiaal daartoe 
                 en het postcode bestand van Breedband wordt digitaal bezorgd.

26.10.15   In de Leeuwarder Courant te lezen: de Tweede Kamer stemt morgen over een motie van Agnes Mulder (CDA) 
                 en Astrid Oostenbrug (PvdA), voor een vlottere aanleg van snel internet op het platteland. Friesland loopt (op 
                 Gelderland na) het meest achterop. Ondanks de pot met geld, leidt in Fryslân de haperende uitrol van 
                 breedband in plattelandsgebieden bij de ChristenUnie tot grote ergernis.  Een van de oorzaken is volgens 
                 statenlid Wiebo de Vries, dat geen van de initiatiefgroepen een sluitende financiering heeft. Een versoepeling 
                 van de fondsvoorwaarden kan volgens hem tot versnelde aanleg leiden.

27.10.15   Yuri Zorg mailt aan de projectgroep de bevindingen opgetekend in een artikel op Telecompaper. Daarin wordt 
                 gewezen op de mogelijkheden van CIF-financiering, een investeringsmaatschappij waarin pensioenfondsen 
                 ABP en PGGM alsmede de Rabobank deelnemen. Yuri: ”Met de huidige schamele subsidie die de Provincie 
                 biedt, zou deze optie mogelijk zelfs een stuk voordeliger uit kunnen vallen en tevens de huidige 
                 belemmeringen door Europese en Provinciale regels kunnen ontwijken. Graag bespreken in de projectgroep.”

30.10.15    Maarten Jeronimus schreef aan alle inwoners/geïnteresseerden voor glasvezel in Fochteloo en omstreken de 
                  volgende brief: 
                  “In de moderne communicatie is het gebruik van het internet de gewoonste zaak van alle dag 
                  geworden. Sterker nog, een onmisbare voorziening . Of het nu het uitwisselen van teksten, geluid- en 
                  beeldmateriaal, gebruiksprogramma’s of besturingen op afstand betreft, dit alles loopt via het internet. 
                  Internet is dataverkeer tussen gebruiker en, door tussenkomst van een provider of ander medium (Facebook, 
                  WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Skype, SMS, etc.) , met een andere gebruiker. Die digitale signalen lopen 
                  radiografisch (3G, 4G, 5G, Wifi), of door een telefoonkabel, of door een coaxkabel of door glasvezel.  
                  Glasvezel is een erg dun doorzichtig draadje, waardoor een lichtsignaal kan worden gestuurd. De zeer hoge 
                  snelheid van licht is overal hetzelfde en altijd gelijk (constant). Omdat er sprake is van een zeer hoge 
                  constante snelheid, kunnen er veel signalen zeer nauwkeurig elkaar snel afwisselend door datzelfde draadje 
                  worden gestuurd zonder dat men merkt dat die signalen afwisselend om en om verstuurd worden. Het lijkt in 
                  de praktijk alsof er veel tegelijkertijd wordt verstuurd. Dat wordt breedband genoemd. En bij de huidige stand 
                  van de techniek, is de snelheid, de mogelijkheden, nog niet maximaal benut. Dus er ligt voor de toekomst in 
                  dat doorzichtige adertje nog voldoende lichtruimte om te gebruiken voor nog betere, bredere  en/of  snellere 
                  toepassingen. Dat wordt niet bepaald door de glasvezel, maar door de apparatuur die het lichtsignaal moet 
                  versturen en door het toestel die het moet ontvangen en weergeven. Deze voorlopige digitale mogelijkheden    
                  voor ontwikkelingen in de toekomst hebben de “koperleidingen” veel minder en soms zelfs helemaal niet in 
                  vergelijk met het glasheldere vezeldraadje.

In april van dit kalenderjaar heeft ruim 70% van de bewoners/woonadressen  aangegeven belang te hebben 
                  bij een glasvezelaansluiting. Terecht. Een betere woonwens voor op de maatschappelijk toekomst voorbereid 
                  te zijn kan haast niet, zou je denken. In de late zomer zijn de rekenmeesters van Fryslân Ring aan de slag 
                  gegaan. De aanleg van welke datageleider dan ook, gaat in een 60 cm diepe geul vanuit centrales naar 
                  verdeelkasten en van daar naar huisaansluitingen. Dat gleuf graven/boren vormt het grootste deel van de 
                  aansluitingskosten. En de kostenraming daarvan wordt beïnvloed, zoals al eens eerder genoemd,  door het 
                  aantal obstakels, zoals bomen, bebouwing, privéterreinen, grondsoort, afstand, enz. Vooral de afstand ook, 
                  ja. En tegelijkertijd vormt de afweging tussen te maken kosten voor een super mooie glasvezelaansluiting in 
                  het buitengebied én de betaalbaarheid van een prachtige sleuf graven in de grond van een ander, een 
                  hoofdbrekende zorg. En eveneens is de Provincie minder ver in de uitrol van haar plannen, in het realiseren 
                  van haar doelstellingen (uitzetten van regelgeving op de te verstrekken subsidie, voorwaarden formuleren op 
                  verstrekken van de beloofde leningen, op onderhandelingen met providers) en heeft onze Gemeentepolitiek 
                  de “motie M8”  van 16 juni jl. nog niet omgezet in daadkracht en adequaat handelen. Tenminste, nog niet 
                  merkbaar. Ook al zijn er contacten gelegd tussen Fryslân Ring en Provincie enerzijds én Fryslân Ring en de 
                  Gemeente anderzijds, en zijn er voelhorens uitgestoken naar de providers…….  Er is veel diplomatie gaande.  
                  Dit alles werkt zeer vertragend. Vandaar dat de werkgroep “Glasvezel in Fochteloo en omstreken” zich 
                  zorgen maakt, omdat het project zelf op dit moment nog geen steek verder is dan waar ze de voorbije zomer 
                  was. Maar geduld hebben is een schone zaak. En dat is wat de werkgroep van u vraagt: nog wat geduld 
                  graag. Er is veel overleg, er wordt dus wel aan gewerkt achter de schermen!

04.11.15   De Nieuw Ooststellingwerver neemt de inhoud van de mailing van 1 oktober jl. (het bericht staat te lezen op 
                 onze Glas- Website)  onverkort over: “Fochteloo maakt zich zorgen over glasvezel”. En dat doet Fochteloo.

05.11.15   De Projectgroep komt bijeen in Waskemeer. De Gemeente oefent druk uit op gedeputeerde Poepjes, meldt  
                 Jaap de Vries, gemeentelijke beleidsmedewerker. Nijeberkoop/Oldeberkoop schuift (voorlopig ter oriëntatie) 
                 aan in de persoon van Paul Krol. De Oosthoek kan voor  €25 (15 jaar) worden aangelegd (en nu contracteren, 
                 edoch  men is moeilijk over de streep te trekken door alle in mediale berichten beloofde pseudo-verbeteringen 
                 door providers). Maarten doet als voorzitter een beroep op elk om vaart te zetten achter de projecten om 
                 eerder in staat te zijn alle delen te koppelen tot één groter geheel: Ooststellingwerf op Glas !

11.11.15   KPN belooft bij monde van haar directeur Joost Farwerck , 500.000 huizen in het buitengebied van snel 
                 internet te voorzien, 15.000 in Fryslân en Groningen, aldus een artikel in de Leeuwarder Courant. En dan nog 
                 eens 100.000 met een 4G-modem (waarvan stralingsgevaar, storingsgevaar en kosten nog ongewis zijn). 
                 Minister Kamp komt daarbij nog maar weer eens met een opmerking, te “overwegen” met subsidie te komen.

12.11.15   De Leeuwarder Courant opent een flink artikel met de kop: ”Witte vlek wil glasvezel in plaats van 4G-modem”. 
                 De oplossing die KPN biedt is duur en nog steeds te traag. Eén op de drie in het buitengebied kunnen we 
                 helpen, oreert KPN. Op het begeleidende kaartje met groene stippen is het overduidelijk: Ooststellingwerf 
                 komt er zeer bekaaid vanaf. Citaat: “Ook in Fochteloo, waar men nog surft op de telefoonlijn, wordt niet 
                 gejuicht om het project van de communicatiereus. “Glasvezel is de snelweg, terwijl KPN een zandpad aan het 
                 verharden is, zegt Maarten Jeronimus, voorzitter van de werkgroep die het dorp moet helpen aan breedband 
                 internet”.

17.11.15   In het Provinciehuis was een bijeenkomst “realiteit van de praktijk begonnen” voor Friese Glasvezel 
                 Burgerinitiatieven. Franklin, Tiny en Maarten gaven acte de préséance namens de projectgroep. Na de 
                 inleiding van gedeputeerde Sietske Poepjes, deden Roelof de Boer (Breedband), Anne Glasbergen 
                 (Brekkenpolder) en Pieter Hessels (Oosthoek) verslag van hun worstelingen om tot de aanleg van Glasvezel 
                 te komen. Vervolgens was er breed tijd voor het stellen van vragen.

21.11.15   LC met Ate van der Meer: “Ga in Friesland voor draadloos internet”. Hij denkt als internetstrateeg bij 
                 Snakeware (is dat niet het bedrijf uit Sneek, dat het zo moeilijk heeft?) dat 4G dan wel 5G de 
                 internetverbinding voor het buitengebied is. Een mooi en goed pleidooi, maar is het volledig? En wint het wel 
                 echt aan populariteit of is het een aangedragen optie van providers, die door glasvezel bang zijn klandizie te 
                 verliezen?

25.11.15   De werkgroep HHHW vergadert in dorpshuis Et Legien te Fochteloo. Haulerwijk heeft een site 
                 www.snikkenet.nl  de lucht in gestuurd, om het glasvezelproject aan te jagen. De Heidehoek wacht op de 
                 Provincie. Haule start nu een eigen werkgroep. De voorlichting aan Dorpsbelang Haule vond gisteravond 
                 plaats (Maarten). Waskemeer loopt in de pas met Haule. Fochteloo wacht, en wacht, en wacht, op de 
                 herberekening.

De werkgroep neemt kennis van de resultaten van de Stichting marktverkenning Sterk Midden 
                 Drenthe, omtrent de financiering van een glasvezelnet via een particuliere coöperatie: Tot €2000,= (en 
                 anders maar niet) , 6 – 8% rente en levenslange bijdrage.

27.11.15   Op het provinciehuis komen vertegenwoordigers van de werkgroepen uit de hele provincie bij elkaar. Poepjes 
                 biedt haar excuus aan voor de stroperigheid van het provinciale project: “ontsluiting witte gebieden”. Zij belooft 
                 snelheid van handelen. Ooststellingwerf wordt vertegenwoordigd door Franklin Bander (Heidehoek), Tiny 
                 Frankema (Haule), Koos Kooijman (Appelscha-boven), Alle Dijkstra (Appelscha-west) en Maarten Jeronimus 
                 (Fochteloo e.o. en de Projectgroep).  Ook het overleg met de grote commerciële spelers wordt opgepakt, om 
                 processen zoals in Appelscha- boven te voorkomen. Mevrouw Sietske Poepjes: ”onze plannen en die van de 
                 bedrijven bij elkaar brengen, daar gaat  het om!”. Voor een volledig verslag surfen naar 
                 http://www.breedbandfriesland.nl/news/2015/11/20/gedeputeerde . (Dit werkt niet meer anno 2017)

28.11.15    De Leeuwarder Courant doet uitgebreid verslag onder de chocoladeletters: “Glasvezelplannen stranden in 
                  woud van bureaucratie” en “Het spijt ons dat we u zo lang hebben (moeten) laten wachten”.

02.12.15    Het breedbandfonds van de provincie Fryslân gaat eindelijk van start. De opdracht is gegund, op basis van 
                  een openbare aanbesteding, aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
                  (SVn). Daarmee zijn we er nog niet. Het fonds begint eerst met voorbereidende werkzaamheden, voordat de 
                  aanvragen daadwerkelijk kunnen worden ingediend. En dat, terwijl we in april 2015 al zo ver waren !! 
                  Gedeputeerde Poepjes: “Hiermee zetten we weer een grote stap in de realisatie van snel internet voor 
                  iedereen”. Het breedbandfonds levert een lening tegen een lage rente. Bij de aflossing komt kapitaal vrij voor 
                  nieuwe initiatieven, aldus de directeur van SVn J.W. van Beek.

09.12.15    In het plaatselijke maandblad Haulerwijk, wordt Snikkenet breed uitgemeten.

21.12.15    “Hoe komt het toch dat journalisten zo slecht geïnformeerd zijn? De toekomst is dat TV via internet tot ons 
                  komt. Die ontwikkeling is via HBO, Sport 1 en Netflix al gestart. Het steeds individueler wordende TV-kijken 
                  kan niet via de draadloze 4G ! Bovendien knijpt KPN de verbinding af bij overmatig gebruik. Immers, het 
                  signaal van een zendmast moet worden gedeeld door het aantal gebruikers. En het 5G experiment in 
                  Loppersum is helemaal niet bedoeld voor particuliere consumenten, lees de stukken van het Economic Board 
                  Groningen er maar op na. Dit is gewoon een dooie mus die het buitengebied weer voor jaren op achterstand 
                  zet! Net zo als het plan om via lantaarnpalen internet (wifi) te gaan verzorgen (Dagblad van het Noorden). Zo 
                  word je voor de gek gehouden, er zijn immers geen lantaarnpalen in het buitengebied”, foetert Marcel van 
                  Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands Belang.

29.12.15    De verslaggever van de LC met in zijn artikel van 21 december jl. een pleidooi voor een 4G- en 5G- 
                  netwerk  in het buitengebied (door wie en voor wie schrijft  hij dit eigenlijk?), wordt door Jan Gerben de Vries 
                  van de werkgroep Littenseradiel op Glês op onvolledigheid gewezen. Storingsgevoeligheid en 
                  weersinvloeden op de ontvangstkwaliteit, geen keuze in provider dus geen concurrentie dus geen 
                  marktwerking op abonnementsprijzen, gebruiksdeling waardoor snelheidsafhankelijkheid van het aantal 
                  gelijktijdige gebruikers, limiet aan gebruiksbreedte (aantal Mb/sec) en kostenaspect door bundelprijzen aan 
                  bandbreedte te koppelen.

04.01.16    Namens de werkgroep Fochteloo e.o. op Glas, gaat een mail uit naar Breedband Friesland met de vraag naar 
                  de stand van zaken. Ook naar het Fryslân Ring standpunt ten aanzien van de pseudo-oplossingen van KPN 
                  wordt gevraagd. De vorderingen van het overleg Gedeputeerde en KPN? Antwoord komt 21 januari a.s.

09.01.16    Plaatselijk Belang Haulerwijk roept haar inwoners op in haar maandblad van januari 2016, naar de 
                  informatieavond op 9 februari a.s. in De Enter te komen.

Intussen kan men de belangstelling voor glasvezel kenbaar maken op hun site www.snikkenet.nl . Plaatselijk 
                  Belang richt haar pijlen niet uitsluitend op Fryslân Ring, maar heeft ook contact gelegd met de coöperatie die 
                  werkzaam is in de Drentse buurgemeente Noordenveld. De samenwerking met de projectgroep is tanende.

11.01.16    Breedband Fryslân heeft contact met Maarten over de voortgang: Het overleg met KPN en BNG-bank vordert 
                  (te) gestaag. Er is ambtelijk contact tussen bovengenoemden en de Provincie.

12.01.16    Beleidsmedewerker Jaap de Vries heeft overleg met wethouders de Boer en Derks over eventuele 
                  mogelijkheden om de plannen voor snel internet te bespoedigen, mede naar aanleiding van de 
                  commissievergadering Ruimte van de Gemeenteraad.

13.01.16   Jouke Benedictus van de stuurgroep en de werkgroep Westeres heeft een gesprek met Breedband Fryslân 
                  (Roelof de Boer) om over de initiatieven in Ooststellingwerf te spreken. Ook over de huidige (nog onzekere) 
                  stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het provinciale initiatief, en de ondersteunings- 
                  mogelijkheden van Breedband Friesland daarbij, wordt bijgepraat.

15.01.16   Paul Krol (Nijeberkoop) stelt de mogelijke gevaren van 4G aan de kaak. Citaat: “Er bestaan substantiële 
                 bewijzen, dat elektromagnetische straling de gezondheid van mens en dier kan aantasten. Een dierenarts uit 
                 Duitsland deed onderzoek naar het verband tussen een UMTS-mast en het slechter functioneren van een 
                 melkveehouderij. Hij heeft een spreekverbod opgelegd gekregen. Wat de negatieve effecten van straling op 
                 kinderen zijn, zijn af te lezen via ons trage internet op www.stralendkind.nl/gevaar . Conclusie: gaan voor 
                 glasvezel !

21.01.16   Projectgroep Ooststellingwerf op Glas komt bijeen in De Enter te Haulerwijk. Wethouder de Boer is de 
                 speciale gast. Aan de hand van de zeer moeizame vorderingen in de Oosthoek, blijkt de invloed van de 
                 berichten in de media. Om hieraan het hoofd te bieden wordt een belangrijk uitgangspunt vastgesteld: Werken 
                 aan één geheel in Ooststellingwerf, om de aanlegkosten beheersbaar te krijgen, en nog snel ook. Een 
                 stuurgroep gaat het stappenplan en uitgangspunten op korte termijn formuleren. De stappen voorzien van de 
                 bijbehorende informatie(-bronnen). Een andere uitspraak  van wethouder Sierd de Boer brengt de 
                 berekeningen van projecten in een ander stroomgebied: grijs is coax-kabel. Ook als die wel voor de deur ligt 
                 maar niet in de meterkast. Of deze uitspraak houdbaar is moet nog blijken.

26.01.16   Het college van B en W van de gemeente Ooststellingwerf besluit, dat de aanleg van glasvezel in het 
                 buitengebied als één geheel ter hand moet worden genomen. Uitgangspunt: een dekkend glasvezelnetwerk 
                 voor de witte adressen, inclusief vakantiewoningen, met een kostenplaatje na verrekening van subsidie van 
                 maximaal €20 á 25 per aansluiting. (De projectgroep vindt dit te duur/te hoog).

27.01.16   Breedband Fryslân wordt om een offerte gevraagd voor de berekening businesscase Ooststellingwerf.

28.01.16   Wethouder Sierd de Boer heeft, in het bijzijn van beleidsambtenaar Jaap de Vries, overleg op het 
                 gemeentehuis met Maarten Jeronimus over het ontplooien van snelheid in de glasvezelplannen, naar 
                 aanleiding van de besluitvorming in het projectgroepoverleg van 21 januari  jl.. Het college van B&W, in haar 
                 overleg eerder deze week, heeft besloten, het vormen van alle deelprojecten tot één geheel te bundelen, aan 
                 te moedigen. Voorts zegt zij voornemens te zijn, het berekenen van “Ooststellingwerf op glas in het 
                 buitengebied” mogelijk te maken {2411 adressen  - 165 (hebben de mogelijkheid aan te sluiten op Langedijke) 
                 = 2246}. Aan het college zal worden voorgelegd dit  berekenen te (voor-)financieren, om zo te komen tot een 
                 aanvaardbaar bedrag per aan te sluiten adres. Daarna heeft Breedband nog een maand nodig voor het 
                 uitrekenen. Wethouder de Boer: “we moeten nu snelheid maken in aanpak en komen tot  gelijkgestemdheid in 
                 alle deelprojecten. Deze nieuwe impuls moeten we positief uitdragen in woord en geschrift. Ik zal in  ernstig 
                 overleg met gedeputeerde Sietske Poepjes, om gedaan te krijgen dat zij deze gemeentebrede aanpak ook 
                 steunt en  mogelijk maakt”.
                 
                 In aansluiting op dit gesprek is er telefonisch overleg tussen Roelof de Boer (Fryslân Ring) en Maarten 
                 Jeronimus: er wordt dan een high level ontwerp en berekening gemaakt voor alle witte adressen die het 
                 zonder coaxkabel of glasvezel moeten doen in het buitengebied. Ook het deel van Haulerwijk wordt 
                 meegenomen, ook al lonkt het DBH naar buurgemeente Noordenveld (geheel Haulerwijk op glas !). Op de 
                 rekenuitkomst valt dan nog aan regelknoppen te draaien (variabelen zijn leningstermijn, sub oplossingen voor 
                 verre adressen, rentestand, aanvullende financiering, open net, zelfwerkzaamheid, percentage minimale 
                 aantal contractanten, enz.) om tot de beste oplossing voor allen te komen: een  betaalbare aansluiting op 
                 glasvezel voor alle witte adressen in het buitengebied in de gemeente Ooststellingwerf..

28.01.16   Breedband biedt aan voor € 12.500 een berekening te kunnen en willen maken voor de Gemeente.

03.02.16   KPN versnelt de uitrol van het LoRa-netwerk. Voor juli 2016 moet het in heel Nederland mogelijk zijn 
                 apparatuur eenvoudig via internet kunnen laten communiceren. Het zogenoemde “internet of things”. Volgens 
                 KPN topman Eelco Blok is er veel vraag naar deze dienstverlening. Het telecombedrijf zou heel 2016 voor de 
                 uitrol benutten, maar heeft besloten dit proces een half jaar eerder af te ronden.

04.02.16   De Nederlandse provider Wireless XS gaat een vaste internetverbinding aanbieden op plekken waar geen 
                 kabel ligt. Daarvoor wil het bedrijf gebruikmaken van een draadloze verbinding. De te gebruiken technologie 
                 moet het gemakkelijker maken om een snelle internetverbinding op moeilijk te bereiken locaties te krijgen. De 
                 operator wil snelheden van maximaal 100 Mbit  per seconde aanbieden, vertelt directeur André Kalsbeek. Van 
                 een datalimiet, zoals bij mobiele abonnementen, is geen sprake. Volgens Kalsbeek wordt het een combinatie 
                 van de draadloze technologieën Ite, wimax en Wifi. Abonnees van Wireless XS krijgen van de provider een 
                 speciale schotel, die thuis wordt gemonteerd. Met deze schotel wordt het draadloze internetsignaal 
                 opgevangen en door het huis verspreid.

09.02.16   Snikkenet is de naam van de werkgroep van vrijwilligers, onder de vlag van Plaatselijk Belang Haulerwijk, die 
                 de aanleg van een glasvezelnetwerk voorstaat. In het dorpshuis De Enter is er vanavond een presentatie door 
                 Alie Hut, lid van de coöperatie en werkgroep Noordenveld Zuid West. De voordracht diende als voorbeeld en 
                 aanzet van het initiatief  Snikkenet: “Van de provincie Drenthe kregen zij € 50.000,= om de campagne te 
                 bekostigen. Dat resulteerde in 962 abonnementen op een provider, dus 962 leden van de coöperatie die 
                 Snikkenet willen. Daarvan is 2/3 wit gebied. Totale resultaat van nagenoeg 65% (verplicht quotum), 50% grijs, 
                 85% wit.  Verplicht quotum ook, om het project levensvatbaar en financieel rendabel te hebben. In het 
                 werkplan, de zgn. businesscase, wordt gerekend met een financiering/begroting van € 3 miljoen (gemiddeld 
                 iets meer dan € 3100 per aansluiting). De witte adressen lenen de helft van de provincie tegen 1%, de grijze 
                 tegen 4% rente, af te lossen in 13 jaar. Voor de overige 50% wordt aan commerciële financiering gewerkt. De 
                 solidariteits-maandlasten, inclusief een provider abonnement, beloopt rond de € 50,= á € 55,=. Voor de 
                 adressen in het buitengebied wordt daarbovenop nog een afstandsafhankelijke toeslag berekend in de orde 
                 van € 5,= tot € 11,=”.  De, door de OPTA vastgestelde, bijdrage van de provider aan de netwerkbeheerder is 
                 voor elk abonnement  in het hele land gelijk.
                 De positieve inbreng en solidariteit van Haulerwijk in de projectgroep is hiermee wel ver te zoeken, helaas.

10.02.16    Ooststellingwerf  klaar voor aanvraag breedband, kopt de Woudklank. Deze maand gaat het provinciale 
                  breedbandfonds open. In Ooststellingwerf en Littenseradiel staan de eerste initiatieven klaar om een 
                  aanvraag in te dienen. Deze gemeenten gaan aan kop met het percentage witte adressen aangemeld op 
                  Friesland.opGlas.nl . Witte adressen zijn woningen waar de bewoners geen snel internet kunnen afnemen. 
                  Gebundeld in een lokaal initiatief kunnen deze adressen op subsidie van de provincie Fryslân rekenen, 
                  zo verhaalt de Woudklank verder.

11.02.16    Te lezen op www.BreedbandFriesland.nl : Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt: “We hebben het afgelopen 
                  jaar hard gewerkt om dit jaar daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Met het breedbandloket en het 
                  breedbandfonds zetten wij de volgende stap naar de aanleg van snel internet op het Friese platteland. Dit 
                  doen wij samen met de lokale initiatiefnemers én de gemeenten in Fryslân. Want iedereen in de provincie 
                  moet straks over snel internet kunnen beschikken. Het is de infrastructuur van de 21e eeuw”. Jaja, eindelijk 
                  en straks. En dat zeggen, terwijl het  “Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet  yn Fryslân” al in september 
                  2013 bij haar op tafel lag. (Link bestaat niet meer voor de glasvezelplannen, anno 2017)

13.02.16    Internet op school, dat verwoort Joop Kloosterman uit Drachten. Het basisonderwijs in Fryslân dreigt op 
                  achterstand te komen door gebrekkig internet. Dit is naar voren gekomen uit een overzicht van een 
                  onderzoek dat door de Primair Onderwijsraad is uitgevoerd. Al in de zomer van 2015 is dit aangekaart bij 
                  gedeputeerde Poepjes. Belofte maakt schuld !

15.02.16    Op glasvezelbuitenaf@cogas.nl is vandaag te lezen: Dinkelland, Oldenzaal en Borne sluiten vandaag 15 
                  februari de aanmelding voor glasvezel. De teller staat op 37%. Het moet 50% worden ! Cogas wil in rap 
                  tempo verder met de aanleg van glasvezel op het platteland van Twente en een deel van Salland. In de 
                  gemeente Tubbergen heeft al meer dan 50% van de bewoners een abonnement afgesloten. En alle 
                  voorbereidingen zijn aan de gang voor het volgende gebied, namelijk Wierden en Hellendoorn. Als hier 50% 
                  is gehaald, komt Cogas direct glasvezel leggen.

15.02.16    De stuurgroep buigt zich over de vraag: Ooststellingwerf als één project? Gemeente heeft opdracht gegeven 
                  aan Fryslân Ring om een berekening te maken van zo’n plan. Gedeputeerde Poepjes geeft groen licht aan de 
                  OWO-gemeenten om een drietal scenario’s uit te werken, te weten 1. Optimalisatie huidige werkwijze, 2. 
                  Actieve(re) rol betrokkenheid/uitvoering via gemeente, 3. Actieve(re) betrokkenheid/uitvoering via Provincie.

16.02.16    De Grijpvogel maakt ook melding van “breedbandfonds klaar voor eerste aanvragen”, en haalt eveneens de 
                  woorden van de gedeputeerde Poepjes aan.

29.02.16    Eindelijk is het zover. De aanvragen om financiering kunnen worden ingediend bij het Breedband Fonds 
                  Fryslân, dat aanbesteed is bij SVn, de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Jan Willem van Beek directeur SVn: “Om het platteland leefbaar te houden, kun je eigenlijk niet meer               
                  zonder snel en betrouwbaar internet. Het is goed om te zien dat de provincie Fryslân hiervoor geld 
                  beschikbaar stelt. Zoals alle fondsen bij SVn, is ook het Breedbandfonds revolverend, aflossing en rente 
                  vloeien weer terug in het fonds waardoor het beschikbaar blijft voor nieuwe aanvragen. Het zijn 
                  langlopende leningen met een lage rente zodat maatschappelijke ontwikkelingen als snel internet 
                  mogelijk gemaakt kunnen worden. Wij zijn verheugd dat we het fonds mogen beheren voor de provincie 
                  Fryslân”.  De Provincie investeert 60 miljoen in snel internet, leningen tot 250.000 euro á 2% rente !!!.

08.03.16    De glasvezelprojectgroep van Bartlehiem en omstreken heeft de inspanningen voor een glasvezelaansluiting 
                  gestaakt. Een kostenberaming van Breedband Fryslân bracht niet de oplossing, zo staat in de LC te lezen.

18.03.16    Glasvezel in Drachtster buitengebied kan “gratis” opent de LC een verslag van Ton van der Laan. Voor 16,5 
                  miljoen euro kunnen alle huizen in het buitengebied van Smallingerland gebruik maken van internet. De 
                  Gemeente moet dan wel het heft in handen nemen om er voor te zorgen dat vierduizend woningen buiten 
                  Drachten worden aangesloten op glasvezel. Aldus de businesscase gemaakt door ICT Center Friesland in 
                  opdracht van politieke partijen in de gemeente Smallingerland.

19.03.16       LC vandaag in een artikel van Ton van der Laan:

22.03.16     LC-kop: “Glasvezelstudie ‘elegante’ optie”, zegt gedeputeerde Poepjes op de presentatie van 
                   onderzoeker Fokke Martini uit Groningen. Ja, het kan in heel Fryslân, is de kern van de presentatie in Nijega. 
                   voor 3000 euro per huishouden kun je ook de hele  grijze en witte vlek in de Provincie in één keer van 
                   glasvezel voorzien. Voorwaarde is dan wel dat je het hele netwerk  in de hele provincie als één project 
                   benaderd. Of men in Smallingerland op de Provincie wacht staat nog te bezien, zegt Yntze de Vries (ELP).

23.03.16   “Provincie wil breedband nu zelf laten aanleggen”. Een artikel in de LC, waarin gedeputeerde Poepjes 
                  reageert op signalen, dat burgerinitiatieven vast lopen op het kostenplaatje. De individuele plattelander moet 
                  veel te veel bijpassen om snel internet op glas te krijgen. Projecten worden afgeblazen door de overmacht 
                  van bureaucratie en financieringsproblematiek. Ambtenaar Arie Piet wijst op Kabelnoord en de 
                  Smallingerland-variant.

25.03.16    Alle adressen, bekend bij FrieslandopGlas, worden aangeschreven om naar het provinciehuis 
                  te komen voor een “expertmeeting”. Foppe Mulder helpt de projectgroep te herinneren aan deze 
                  expertmeeting op 30 maart a.s.

29.03.16   “Breedband moet van bovenaf” kopt de analyse van Atze Jan de Vries in de LC. Noordoost Fryslân laat 
                  zien hoe het eigenlijk moet. De Provincie kan een voorbeeld nemen aan het overheidsbedrijf Kabelnoord, 
                  eigendom van vijf gemeenten. De aandeelhouders willen dat iedereen snel internet krijgt, dus is Kabelnoord 
                  daar druk mee bezig. Het geheim van Kabelnoord is, niet van onderop maar van bovenaf met 
                  doorslaggevende invloed van aandeelhouders die het belang van de burger zien..

29.03.16    De stuurgroep van het project “Ooststellingwerf op Glas”, bijeen in Fochteloo, reageert op alle mediaberichten 
                  met een statement: de stuurgroep, gemandateerd door de gemeente Ooststellingwerf, gaat voort met de 
                  uitvoering van het gemeentelijk project, eventueel samen met Opsterland en Weststellingwerf. Dat wordt, als 
                  dat lukt, bepleit als pilot bij de provincie Fryslân.

30.03.16    Een eerste concept projectplan is door Paul en Maarten geschreven en aan de stuurgroep voorgelegd.

30.03.16    In het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt wordt een expertmeetingavond  gehouden. Betrokkenen en 
                  deskundigen ontmoeten elkaar en worden in een verhoorvorm gehoord over meningen en standpunten ten 
                  gerieve van leden van de Provinciale Staten van Fryslân, die zich graag willen laten informeren.

31.03.16    “Grootschaligheid nodig bij breedband”, vat Atze Jan de Vries de bijeenkomst van gisteravond over 
                  breedband samen in de LC van vandaag. Bij de rol van FryslânRing werden die avond ook de nodige 
                  vraagtekens gezet. De fracties van provinciale staten hadden de avond belegd en waren een en al oor voor 
                  alle argumenten en suggesties van de burgerinitiatiefgroepenvertegenwoordigers.

01.04.16    Uit de berichtgeving op de provinciale site valt te lezen, dat de expertmeeting afgelopen woensdagavond in 
                  het provinciehuis in Leeuwarden duidelijk bleek dat het onderwerp breedband zich in een warme 
                  belangstelling mag verheugen. ”Met gouden bergen leg je geen glasvezel in de grond. Op het provinciehuis is 
                  men zich daarvan terdege bewust. De opties evenwel gaan in de snelkookpan waarbij het de bedoeling is, 
                  volgens voorzitter Arie Piet,: verbeteren van het huidige instrumentarium, of een centrale aanpak waarbij de 
                  provincie de regie voert. Dat laatste heeft verreweg de voorkeur.
                  
01.04.16    In de LC van vandaag gaat Atze Jan de Vries nog een keer in op het fenomeen glasvezel. Nu uitgebreid over 
                  de ambities van DFMopGlas, om wit én grijs tegelijkertijd in de grond te spitten.

02.04.16    In de Haulerwijkster van deze maand staat te lezen dat de belangstellingsregistratie liep tot en met 31 maart 
                   jl., en daar 55% van de inwoners hebben aangegeven “wel iets te zien in een snel internet”.

03.04.16    Jouke Benedictus presenteert als projectstuurgroepslid zijn eerste versie “projectbrief” (aanleg 
                  glasvezelnetwerk gemeente Ooststellingwerf) aan de stuurgroep.

05.04.16    De LC bericht vandaag dat de gemeente Weststellingwerf een studie wil laten maken naar de prijs voor rap 
                  internet. (En dat, terwijl enerzijds de provincie voor centralisatie heeft gekozen en anderzijds een samenwerking met de 
                    andere twee OWO-gemeenten is afgesproken !)

19.04.16     Vandaag is aan de leden van provinciale Staten van Fryslân voorgesteld om het ingeslagen beleid te 
                   wijzigen. Dit gewijzigde beleid moet er toe leiden dat 95% van de witte adressen binnen 3 jaar zal zijn 
                   aangesloten op het NGA(glasvezel)-netwerk. De provinciale Taskforce heeft de opdracht gekregen om vier 
                   scenario’s uit te werken: 
	Scenario 1: Continuering huidig instrumentarium in aangepaste vorm

Scenario 2: Gemeentelijke regie

Scenario 3: Provinciale regie, met daarbinnen de volgende varianten:

3a: Netwerk realiseren door marktpartijen, netwerk (deels)  in provinciaal eigendom

3b: Tender

3c: Netwerk realiseren door marktpartijen, netwerk in handen van marktpartij.

Scenario 4: Doel is bereikt! Stoppen met het huidige instrumentarium.

In deze vergadering van de provinciale Staten is besloten om scenario 3 verder uit te werken en de lopende 
                   gesprekken met de verschillende marktpartijen, in het kader van marktconsultatie , af te ronden.

21.04.16    De projectgroep Ooststellingwerf op Glas komt bijeen te Fochteloo, waar Maarten een overzicht levert.

27.04.16    NOS-website: Van de 11.000 huizen zijn er 2.100 niet aangesloten op de kabel. Daar dient, wat wethouder 
                  van Esch betreft sprekend namens de gemeente, snel verandering in te komen. Providers zijn niet 
                  geïnteresseerd  in verre gebieden. Het is commercieel niet aantrekkelijk. We moeten breed digitaal 
                  bereikbaar zijn in onze gemeente, aldus van Esch. Hij ziet mooie toekomstbeelden voor zich.

29.04.16    Breedband Friesland mailt met FrieslandOpGlas.nl een nieuwsbrief, waarin de koerswijziging van de 
                  provincie wordt aangegeven: niet meer van onderaf, maar centrale regierol in Leeuwarden.

10.05.16    Deze dinsdagavond 10 mei mochten vertegenwoordigers van burgerinitiatieven en gemeenten een blik 
                werpen in de keuken waar ambtenaren van de Provinsje Fryslân druk bezig zijn met een verbeterd recept 
                voor breedband op het Friese platteland. De laatste maanden is door de Provinsje gesproken met onder 
                andere netwerk operators en mogelijke medefinanciers, gemeenten en initiatiefgroepen. Dit heeft een viertal 
                scenario’s opgeleverd waarover deze maand een bestuurlijk besluit wordt genomen. Franklin, Jouke, Alle, 
                Aaltje, Peter, Jaap d V., Maarten en nog veel meer belangstellenden en geïnteresseerden waren in ieder 
                geval er bij daar in de kelder van de Tweebaksmarkt 52.
 
                Ongeacht welke weg gekozen wordt, één ding staat als een paal boven water. En dat is de noodzaak van 
                lokale vraagbundeling vooraf. Voor Arie Piet, die leiding geeft aan de ambtelijke taskforce, is dit cruciaal: “Als 
                Provinsje Fryslân gaan we geen breedband aanleggen in de verwachting dat de deelnemers dan vanzelf 
                zullen volgen. Het gaat om enorm veel geld en dat is een risico wat wij niet gaan nemen. Pas bij voldoende 
                belangstelling gaat de schep in de grond.”  Initiatieven werd dan ook aangeraden om niet stil te gaan zitten 
                maar om vooral te zorgen dat huishoudens zich blijven. 
                Tijdens de avond werd volop informatie uitgewisseld en gediscussieerd. Wel bleven er open eindjes, zoals het 
                antwoord op de vraag van een van de initiatiefnemers hoe de Provinsje Fryslân ervoor zorgt dat de 
                glasvezelnetwerken straks wel ‘commercieel open’ zijn zoals in een stad als Leeuwarden het geval is. Daar 
                hebben de inwoners namelijk de keuze uit meerdere dienstenaanbieders die elkaar beconcurreren op het 
                netwerk. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de burgers op het platteland straks kunnen kiezen uit slechts één 
                of twee aanbieders met een monopoliepositie. Daarover deed de Provinsje op de avond geen heldere 
                uitspraak.

26.05.16    De stand van zaken met betrekking tot de voortgang van Breedband wordt door de provincie Fryslân 
                  toegelicht aan de VFG (Vereniging van Friese Gemeenten) door de heer Arie Piet, (directeur Utfiering).

31.05.16    De provincie wil met een of meerdere marktpartij(en) snel internet in de witte gebieden van Fryslân gaan 
                  aanleggen. De afgelopen zes weken sprak de provincie met zes marktpartijen. Verschillende mogelijkheden 
                  zijn verkend en uitgewerkt. Het doel is om via een samenwerking tussen marktpartij(en), de provincie en de 
                  gemeenten tot een snelle aanleg van glasvezel in de witte gebieden van Fryslân te komen. Er liggen nu een 
                  aantal realistische voorstellen van marktpartijen die dit mogelijk lijken te maken.

06.06.16    Een uitnodiging voor een tweede voorlichting op 14 juni a.s. te Leeuwarden viel in de digitale brievenbus. 
                  Tegelijkertijd komt het definitieve “marktconsultatiedocument” van de provincie op tafel met de bijbehorende 
                  vragenlijst aan marktpartijen.

14.06.16    De info aan het college van B&W van Ooststellingwerf: 
                  Oorspronkelijke strategie via het “Breedbandloket” en het “Breedbandfonds”
                  De provincie Fryslân heeft een 8-tal pilots mogelijk gemaakt met een subsidie van 50% met een maximum  
                  van €200.000. Op deze wijze is ook de aanleg van het glasvezel in Langedijke  gerealiseerd. Op basis van 
                  deze pilots heeft de provincie een instrumentarium opgezet. In deze opzet werd een zware rol toebedeeld 
                  aan de lokale initiatief groepen. Het plan was de initiatieven bij de provincie aan te melden en  te laten 
                  beoordelen  door de  SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).  Na een positieve beoordeling vindt de 
                  financiële ondersteuning plaats in de vorm van een lening en een bedrag per aansluiting uit het fonds.
                  Gewijzigde strategie provincie: 2016 heeft de provincie het roer volledig omgegooid. Het instrumentarium 
                  van Breedbandloket en Breedbandfonds bleek in de praktijk niet te werken. De lokale initiatief groepen 
                  hebben aangegeven dat het systeem te moeilijk was en dat er te weinig kennis aanwezig was de aanleg van 
                  het glasvezelnetwerk van de grond te krijgen.
                  Op 21 april 2016 is aan de leden van provinciale Staten van Friesland voorgesteld om het ingeslagen beleid 
                  te wijzigen en vier scenario’s uit te werken.
                  Rol van Gemeenten
                  De provincie Fryslân wil breedband uitrollen in de hele provincie en hiervoor voldoende draagvlak creëren  in 
                  samenwerking met de  F4 gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Heerenveen), de OWO 
                  gemeenten  (Ooststellingwerf,  Weststellingwerf en Opsterland) , Achtkarspelen en Tietjerksteradeel.  In een 
                  5-tal bijeenkomsten heeft de provincie met bovengenoemde gemeenten de route uitgestippeld.

14.06.16   Ruim 45 mensen verzamelden zich in Leeuwarden voor de tweede bijeenkomst georganiseerd door de taskforce breedband van de provincie Fryslân. Daarmee waren er minder aanwezigen dan de vorige keer, maar dit laat zich mogelijk verklaren door het feit dat door de Friese media inmiddels ook regelmatig aandacht wordt besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het breedbanddossier. De presentatie van de bijeenkomst was ook deze keer in handen van taskforce-voorzitter directeur Arie Piet, ondersteund door EZ-ambtenaar Martijn Ledegang. De uitkomsten zullen 12 juli aan de provinciale Staten worden gepresenteerd.

21.06.16   Franklin en Maarten hebben een overlegje met beleidsambtenaar Jaap de Vries om het standpunt van de gemeente te horen en te informeren of er al gedachten ontwikkeld waren over hoe de vraagbundeling te organiseren. Daar Jaap meepraat in de provinciale werkgroep in deze, hebben Franklin en Maarten hem meegegeven dat publicatie provinciaal gelijkluidend en toegespitst op de voordelen nu en in de toekomst van een glasvezelnetwerkaansluiting moet zijn en niet reclame voor providers als boventoon hebben. Er moet bovendien van uitgegaan worden dat alle hoofdbewoners op witte adressen aangeschreven zullen moeten worden door de “aanlegger” mét een overeenkomst. Het tellen van de aantallen moet op gemeentelijk niveau, om zicht te hebben op het percentage en de nazorg. Als de gemeente er van uitgaat dat de vraagbundeling zal worden gevolgd door de plaatselijke initiatiefgroepen, mag men die groepen wel beter en meer adequaat informeren over de stand van zaken, houden beide vertegenwoordigers de ambtenaar voor.

29.06.16   Takforce aan de Staten: “In uw vergadering van vandaag informeren wij u over de heroriëntatie van het beleid en instrumentarium t.a.v. Breedband. U besluit maximaal € 35 miljoen, die vrijkomt na beëindiging van het bestaande instrumentarium, beschikbaar te stellen voor de realisatie van een participatie in een netwerkbedrijf en deze participatie verder uit te werken. Hierbij gaat het om twee opties tot deelname in een publiek-privaat netwerkbedrijf namelijk de oprichting van een nieuw publiek-privaat netwerkbedrijf waarbij de private partij wordt geselecteerd via een Europese aanbesteding of rechtstreekste deelname in een bestaand netwerk-bedrijf via een aandelenparticipatie.

Na een zorgvuldige verkenning kwam naar voren dat beide opties met vergelijkbare waarschijnlijkheid leiden 
                 tot het gewenste resultaat, namelijk het realiseren van een NGA(glasvezel)-netwerk naar ten minste 95% van 
                 alle witte adressen binnen 3 jaar. Beide opties hebben voor- en nadelen afhankelijk vanuit welk perspectief ze 
                 worden beschouwd. De keuze hangt daarmee voor een belangrijk deel af van de opdracht die de provincie 
                 voor haarzelf ziet in dezen”.

30.06.16   De LC geeft vandaag, in een verslag van Marcel de Jong, de bevindingen van Taskforce  aan de Staten weer 
                 met de kop: “Op naar eerlijk en snel internet”. Remco van Maurik, fractievoorzitter PvdA-statenfractie 
                 Fryslân, houdt een pleidooi voor “oog te houden óp en contact onderhouden mét en te luisteren naar de 
                 lokale initiatiefgroepen !!”

04.07.16   Tussen provincie Fryslân en negen gemeenten (waaronder Ooststellingwerf) wordt een convenant gesloten omschreven in een document met de werktitel: Publiek-privaat netwerkbedrijf (Afspraken inzake samenwerking tussen provincie en gemeenten op het gebied van vraagbundeling).

12.07.16   In het vervolg op de informatie over de heroriëntatie van het beleid en instrumentarium ten 
aanzien van Breedband aan de provinciale Staten van Fryslân en haar besluiten daarop,  legt de afdeling 
Kennis & Ekonomy van het provinciehuis vandaag de keuze inzake het vervolg van het breedbandtraject voor 
aan de Staten per brief:

“Langs deze weg informeren wij u dat wij een principe besluit hebben genomen tot 
deelname d.m.v. aandelenparticipatie in Kabeltelevisie Noordoost Friesland NV (hierna    
Kabelnoord). Deze keuze is gebaseerd op de visie dat breedband gezien moet worden als een   basisvoorziening voor de gehele mienskip. We verlaten hiermee het standpunt dat we ons alleen willen richten op het witte gebied. We verbreden de scope, maar onze prioriteit zal bij het witte gebied blijven. Wij willen deze aandelen participatie doen samen met de Friese gemeenten, wij zullen daartoe de Friese gemeenten een voorstel doen.

Alvorens wij een voorgenomen besluit nemen tot aandelenparticipatie zullen wij de afspraken met KabelNoord gaan uitwerken en een boekenonderzoek laten uitvoeren bij Kabelnoord. Wij verwachten dit voorgenomen besluit na de zomer (medio september) te kunnen nemen. Het Presidium zullen wij verzoeken met voorrang dit onderwerp te agenderen op uw agenda in september. Wij zullen u dan nader informeren over het aanbod van Kabelnoord en de gemaakte afspraken tussen Kabelnoord en de Provincie. Hierna hebben uw Staten de gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen. Met inachtneming daarvan zullen wij dan nog een definitief besluit nemen over deelname in Kabelnoord. Op basis hiervan kan een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgesteld en de daadwerkelijke participatie d.m.v. de aankoop van aandelen plaatsvinden. Nadat vervolgens een uitrolplan is opgesteld, kan de schop in de grond. De verwachting is dat dat begin 2017 zal zijn”.

13.07.16   Een hoopvol persbericht van de provincie Fryslân wordt op het internet geplaatst:
                 
                 Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn gebieden in  
   Fryslân waar geen goede internetverbinding aanwezig is. Op deze manier komt ook daar snel internet 
   beschikbaar. De afgelopen maanden zocht de provincie Fryslân met een aantal gemeenten naar de beste   
   manier om de buitengebieden van snel internet te kunnen voorzien. Na een zorgvuldige verkenning, kwam 
   een samenwerking met KabelNoord als beste naar voren. Kabelnoord sloot in Noordoost Fryslân al 16.000 
   percelen aan op glasvezel. In dat gebied krijgen alle percelen de beschikking over glasvezel.

De betrokken gemeenten zijn Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf, 
   Opsterland, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De provincie Fryslân koopt aandelen in 
   Kabelnoord. De betrokken gemeenten doen dit mogelijk ook. Ook andere gemeenten krijgen de mogelijkheid 
   om te participeren. Op deze manier worden provincie en gemeenten mede eigenaar van Kabelnoord. Door 
   extra kapitaal van deze nieuwe aandeelhouders kan Kabelnoord de aanleg financieren. Naar schatting is hier 
   70 miljoen euro mee gemoeid.

Basisvoorziening

“	   Wij zien snel internet als een basisvoorziening voor de gehele mienskip”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes   
   toe. “Op deze manier investeren wij marktconform in de zogenaamde witte gebieden van Fryslân. Zo kan 
    Kabelnoord binnen drie jaar 95 procent van alle witte adressen in Fryslân van snel internet voorzien. Het is 
    hoog tijd dat iedereen in Fryslân gebruik kan maken van de infrastructuur van de 21e eeuw.”

Voor de duurste vijf procent van het witte gebied zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de 
                  adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een plan van aanpak hiervoor volgt later dit

jaar.

Door deze aanpak is het mogelijk om de aansluitkosten acceptabel te houden. De inwoners van wit gebied 
                  betalen straks 15 euro per maand voor de extra aanlegkosten. Deze aansluitbijdrage komt bovenop de 
                  kosten van een abonnement voor internet, televisie en bellen. Zij krijgen de keuze uit verschillende providers.

Planning

De verwachting is dat voorjaar 2017 de schep in de grond kan. Eind 2019 moet 95% van de witte gebieden 
    over snel internet beschikken. Het gaat om bijna 25.000 potentiële aansluitingen. De komende twee 
    maanden werken provincie, KabelNoord en de gemeenten de aanpak met de aandelenparticipatie uit. In 
    september legt het college van Gedeputeerde Staten dit voor aan Provinciale Staten. Ook de gemeenteraden 
    van de huidige aandeelhouders van KabelNoord spreken zich dan uit over het plan.

19.07.16    Rolf Zaal schrijft in Nieuws 5 van de Informatiseringsgids: `Driekwart  van Nederland ergert zich aan traag 
                  internet`.

21.07.16   Jaap de Vries maakt zich als ambtenaar-projectleider breedband druk om lijsten van de witte adressen.

27.07.16    Arie Piet nodigt betrokkenen uit voor een voorlichting op 30 augustus a.s.

30.08.16    Een bijeenkomst te Beetsterzwaag van alle projectgroepleden in Fryslân, wordt uitgesteld. Argumentatie 
                  daarover is, dat er nog naar kleine juridische punten en komma’s moet worden gekeken. Latere info leert, dat 
                  ook naar de jurisprudentie van “staatssteun”  moet worden gekeken, om niet later achteraf met 
                  rechtbankprocedures te maken te krijgen.

06.09.16    Per brief heeft GS vandaag verzocht het onderwerp “aandelenparticipatie met Kabelnoord” te 
                  agenderen voor de Provinciale Staten Fryslân vergadering van 26 oktober a.s.

15.09.16    De OWO-gemeenten mailen aan de projectgroep: Het gaat gebeuren: Kabelnoord gaat het platteland van 
                  Friesland voorzien van glasvezel. De drie samenwerkende gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf 
                  en Opsterland organiseren daarom een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd voor 22 september te 
                  Beetsterzwaag.

22.09.16    De bijeenkomst van de OWO-bijeenkomst te Beetsterzwaag wordt opnieuw uitgesteld, omdat de Provincie 
                  nog steeds  “niet klaar”  is.

26.09.16    Wethouder van Esch doet een belofte bij de presentatie van de gemeentelijke begroting 2017: Iedereen die 
                  dat wil heeft eind 2017 een aansluiting op glasvezelkabel. Het college van Ooststellingwerf trekt een half 
                  miljoen uit voor het project van Kabelnoord om overal in het buitengebied glasvezel aan te leggen. Zij 
                  presenteren dit als een éénmalige investering, maar zeggen niet: dit is een revolverende belegging in 
                  aandelen Kabelnoord tegen een minimale gegarandeerde interest van 8% !! Revolverend wil zeggen 
                  terugverdienend, het kapitaal is over  circa 12,5 jaar alleen al aan renteopbrengst terugbetaald. Blijft de 
                  waarde van de aandelen over.

27.09.16    Bij brief van heden, nr. 01352312 laat Gedeputeerde Staten weten dat de analyse over 
                  de juridische risico’s nog wat meer tijd vraagt en verzoekt GS aan Provinciale Staten van Fryslân 
                  de behandeling uit te stellen. Het onderwerp staat nu gepland voor mei 2017.

28.09.16    De LC kopt heel groot: Juridische twijfels over breedbandplan. De provincie laat de juridische haalbaarheid 
                  onderzoeken van de plannen om breedband uit te rollen in gebieden die dat nu nog missen door KabelNoord. 
                  Poepjes in geef frysk: “ik wol dat  ús  plan  hûndert  prosint  rjochtbankproof  is”.

Ook de Nieuwe Ooststellingwerver verschijnt vandaag met op het binnenblad met zeer grote 
                  letters:”Gemeente hoeft niet te bezuinigen”, en daaronder in iets kleinere tekens:’Iedereen die dat wil 
                  heeft eind 2017 een aansluiting op glasvezelkabel”, volgens wethouder van Esch van financiën.

26.10.16    De initiatiefnemers van de stichting DFMopGlas (De Fryske Marren op Glas) hadden vandaag een gesprek 
                  met gedeputeerde Sietske Poepjes. Van onderop snel internet organiseren, inclusief de kabelaars, voorzien 
                  van glasvezel, is het streven, waar de provincie steun aan geeft. Echter de lening tegen een veel hogere 
                  interest dan wat de provincie Drenthe doet. Daar wil Poepjes niet aan, bang voor marktverstoring.

27.10.16   “Verbijstering” over vertraging breedband. Daarmee kopt de LC over de gemoedstoestand van de 
                  ChristenUnie in provinciale Staten in Fryslân bij monde van Wiebo de Vries. Overigens ook de PvdA vroeg 
                  zich af waarom dit onderzoek naar de juridische haalbaarheid van een provinciale aandelenparticipatie in 
                  Kabelnoord te Dokkum  niet afgelopen zomer heeft plaatsgevonden, toen die aandelenconstructie in beeld 
                  kwam. Volgens gedeputeerde Poepjes wordt niet van een grote vertraging uitgegaan. Volgens Arie Piet, in 
                  correspondentie met Yuri Zorg, is er sprake van enige maanden vertraging.

28.10.16    Fryslân Ring is genomineerd voor de European Broadband Award 2016. Deze award is vorig jaar door de 
                  Europese Commissie geïntroduceerd om ervaringen die opgedaan worden met succesvolle 
                  breedbandprojecten binnen Europa te delen. Ook de voorzitter van de werkgroep Fochteloo e.o. op Glas is 
                  uitgenodigd 14 november mee te reizen naar Brussel, voor de eventuele prijsuitreiking.

28.10.16    Roelof de Boer van Fryslân Ring heeft telefonisch overleg gehad met Jaap de Vries en deze ochtend 
                  bijgepraat bij de koffie met Maarten Jeronimus, over de mogelijkheid vooruit te kijken naar alternatieve 
                  scenario’s voor het geval de Provincie er niet uitkomt met Kabelnoord of onaanvaardbare uitstel of vertraging 
                  van de plannen oploopt.

31.10.16   Tijdelijke zendmast verplaatst na protest. De LC, bij monde van Elizabeth Vogelzang, verhaalt van de klachten 
                 van dertig Hegemers die bang zijn in een “magnetron” te belanden als de nieuwe zendmast zo midden in de 
                 bebouwde kom wordt geplaatst, met alle gezondheidsproblemen van dien. (Zie ook 15 januari jl.)

04.11.16   Het deelgebied Hof van Twente krijgt glasvezel ! 56,1% van de inwoners heeft zich aangemeld voor een 
                 abonnement. Minimaal 50% deelname was nodig om glasvezel te kunnen aanleggen.
                 Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. is heel blij met de interesse voor glasvezel op het platteland. Piet 
                 Grootenboer, directeur Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V., licht toe: “Het is wederom spannend geweest of 
                 we ook hier 50% deelname zouden halen. Maar onze zeer gedreven ambassadeurs hebben veel werk verzet. 
                 Ook enthousiaste inwoners en lokale verkopers hebben de schouders eronder gezet, en met resultaat!”

04.11.16   Pepijn Lavrijssen, directeur van Fryslân Ring, doet een schriftelijk verzoek aan de fondsmanager van 
                 Breedbandfonds Fryslân, de heer Engel, het fonds weer open te stellen voor aanvragen. Daarin wordt ook 
                 de gemeente Ooststellingwerf genoemd als startup voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

10.11.16   Uit de memo van de Griffie aan het Presidium betreffende de planningslijst PS-stukken: Aandelenparticipatie 
                 Kabelnoord en afhechting financiën Breedbandfonds GS heeft eerder bij brief van 12 juli jl. het presidium 
                 geïnformeerd over het principe besluit om via een aandelenparticipatie rechtstreeks deel te nemen in het 
                 bestaande netwerkbedrijf Kabelnoord. Bij brief van 6 september 2016 heeft GS verzocht dit onderwerp te 
                 agenderen voor de PS vergadering van 26 oktober jl. Bij brief van 27 september 2016, nr. 01352312 liet GS 
                 weten dat de analyse over de juridische risico’s nog wat meer tijd vraagt en verzocht de behandeling uit te 
                 stellen. Het onderwerp staat nu gepland voor mei 2017 ! In dezelfde vergadering is een voorstel voor              
                 afhechting financiën breedbandfonds gepland. Dit stond eerder gepland voor november 2016. Kortom, het 
                 provinciale glasvezelproject ondergaat een vertraging van minstens een half jaar, als dit allemaal waar is.

16.11.16   De projectgroep “Ooststellingwerf op Glas” wordt bijeengeroepen door haar voorzitter voor nader overleg. 
                 Agendapunt: beraden op de situatie en antwoord vinden op de vragen “waar staan we” en 
                 “hoe nu verder”.
                 Terzelfdertijd meldt Jaap de Vries, dat GS met een drietal alternatieve voorstellen komt, in de plaats van een 
                 liaison met Kabelnoord op 22 november. Daarnaast zijn de OWO-wethouders ook nog met elkaar in gesprek.

17.11.16   Een ambassadeurs-bijeenkomst vandaag, bijeengeroepen door DFMopGlas, waar ook initiatiefnemers van 
                 elders waren aangeschoven. Doelstelling is het komen tot een kennisplatform, waarin zoveel mogelijk 
                 georganiseerde initiatieven zijn verenigd. Niet alleen “wit”, maar ook grijs.

21.11.16   Op een persconferentie maakte de provincie Fryslân vanmiddag bekend, dat de onderhandelingen met 
                 Kabelnoord zijn stopgezet. Europese en nationale regelgeving zorgden voor een sluipend gevaar beticht te 
                 worden van onaanvaardbare staatssteun met alle juridische gevolgen van dien. Dat moeten we niet riskeren, 
                 aldus Poepjes. Er wordt overgeschakeld naar variant vier: het uitschrijven van een tender medio mei 2017.
                 De oorspronkelijke provinciale planning van vergaderdata wordt herzien.

22.11.16   De LC doet verslag met chocoladeletters: Breedband weer mislukt. Kabelnoord bevestigd de 
                 onmogelijkheid van variant één. DFMopGlas is niet ongelukkig. Remco van Maurik van de PvdA wil snel een 
                 informatiebijeenkomst over de uitvoerbaarheid van plan vier: “de kabel moet voortvarend de grond in. Voor de 
                 bestuurder (gedeputeerde Poepjes) hoop ik dat driemaal scheepsrecht is. Anders wordt het een probleem 
                 voor haar”.

24.11.16   Hedenavond vergaderde de projectgroep met alle vertegenwoordigers van de initiatieven in Ooststellingwerf 
                 en omgeving. Ook Fryslân Ring was vertegenwoordigd en toonde zich (ook gisteren al per mail) bereid een 
                 eventuele aanvraag onmiddellijk ter hand te willen nemen. Dit werd door de Projectgroep in twijfel getrokken!. 
                 De vergadering sprak de teleurstelling uit in de Provincie. Yuri Zorg en Franklin Bander zullen maandag de 
                 28e  naar Leeuwarden namens de kerngroep OoststellingwerfopGlas, om te luisteren naar de uitleg van 
                 gedeputeerde Poepjes en werkgroepleider Piet, om kennis te nemen van de hoed en de rand van het 
                 afgelasten van uitvoering van de variant één. Verder een onderbouwing te beluisteren van variant vier: 
                 uitschrijven van een tender.

25.11.16   Franklin, Yuri en Maarten hebben een onderhoud met Jaap de Vries, beleidsambtenaar van de gemeente 
                 Ooststellingwerf. Van hem kwam niet meer informatie, dan het bekende. Jaap werd verzocht bij het OWO-
                 overleg aan te dringen op het belang dat gemeenten tóch een aandeel/aandelen nemen in Kabelnoord.

Tevens is er een uitvoerige mailwisseling tussen kerngroepleden en de provinciale ambtenaar, belast met het 
                 glasvezelproject, Martijn Ledegang, met ‘t dringende verzoek maandag met harde toezeggingen te komen.

27.11.16   Fryslân Ring (de al bekende aanbieder van glasvezel) mailt inwoners en initiatiefgroepen in Fryslân met het 
                 verzoek zich in te schrijven voor het aanleggen van glasvezel ten behoeve van het uitrollen van een 
                 breedbandinternet. De overheid reageert hierop met de volgende tekst: “De mailing blijkt niet een initiatief te 
                 zijn vanuit Provincie of Gemeente en ook niet afgestemd met deze partijen. In afwachting van de definitieve 
                 besluitvorming vinden wij het jammer dat deze mailing is verzonden. Het zorgt naar onze maning voor 
                 onduidelijkheid bij onze inwoners. Het is namelijk geen onderdeel of vervolg op het traject dat de Gemeente 
                 samen met Provincie én met de Projectgroepen heeft doorlopen noch voor ogen heeft staan”.

28.11.16   Sietske Poepjes en directeur Arie Piet geven, aan alle vertegenwoordigers van initiatiefgroepen in Fryslân, 
                 een verklaring op het besluit van GS te stoppen met de relatie Kabelnoord. Daarna kwam er een toelichting 
                 op de planvorming daarop: het uitschrijven van een tender met een achtergestelde lening van 35 miljoen euro 
                 als katalysator.

28.11.16   Fokje Gerritsma schrijft aan wethouder Sierd de Boer en ambtenaar Jaap de Vries: zet ook maar een 
                 persbericht op de gemeentesite over de glasvezelontwikkelingen. Weststellingwerf doet dit ook. “De gemeente 
                 Ooststellingwerf heeft over de aanleg van glasvezel in het buitengebied nauw overleg met zowel de Provincie 
                 als de samenwerkingspartners Opsterland en Weststellingwerf en volgt de ontwikkelingen en besluitvorming  
                 op de voet.

30.11.16   DFMopGlas mailde gisteren aan Oosterzee, en dit kwam vandaag via Franklin tot ons. Aan de Provincie 
                 hebben we (DFM)  het voorkeurscenario in de glasvezelaffaire voorgelegd: 
                 * alle gemeenten worden aandeelhouder van Kabelnoord
                 * Kabelnoord vraagt een lening aan bij de Provincie voor alle witte adressen
                 * lokale initiatieven gaan samen in een nieuwe coöperatie voor wie van grijs naar glas wil
                 * Kabelnoord legt met die coöperatie voor wit en grijs glasvezel in dezelfde gleuf
                 * Gemeenten, Kabelnoord en Coöperatie gaan samen zorgen voor de financiering van “grijs naar glas”.

07.12.16   Vanuit het ambassadeursoverleg, stuurt DFMopGlas een brief rond met het voorstel een eenduidig antwoord 
                 te formuleren op het verzoek van Ledegang om voorwaarden te formuleren.

07.12.16   Maarten stelt voor aan de projectgroep om de kerngroep te laten reageren namens alle initiatieven in 
                 Ooststellingwerf op het schrijven van DFMopGlas en op het verzoek van Ledegang.

08.12.16   Franklin formuleert, in overleg met Yuri en Maarten, de criteria/adviezen aan de taskforce. Voorwaarden voor 
                 een glasvezelnetwerk die aan de inschrijver van de tender worden gesteld. Franklin en Yuri bezoeken 
                 vanavond het inloopoverleg met provinciale ambtenaren over de criteria, over verdere toelichting op de 
                 juridische problemen omtrent samenwerken met Kabelnoord en over de uit te schrijven tender. Franklin 
                 schrijft daarover een verslag voor de projectgroep.

09.12.16   Internetplan Kamp stelt platteland teleur, kopt een LC-artikeltje vandaag vanuit Beetsterzwaag. P10, een 
                 samenwerkingsverband van veertien grootste plattelandsgemeenten, waarin Ooststellingwerf
                 vertegenwoordigd is, stellen dat minister Henk Kamp met zijn “frequentienota 2016” een stap in de goede 
                 richting zet, maar de internetproblemen op het platteland er niet mee oplost. Kamp zei afgelopen week, dat 
                 internet een basisbehoefte is geworden voor iedere Nederlander.

14.12.16   Maarten Jeronimus heeft telefonisch contact met Jaap de Vries over de laatste stand van zaken in het OWO 
                 overleg. (Overleg van wethouders van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland).
                 Jaap geeft aan dat er bij gedeputeerde Poepjes per brief wordt aangedrongen op “te beginnen in 
                 Ooststellingwerf/OWO”. De wethouders zijn voornemens de gemeenteraden voor te stellen aandelen in optie 
                 te nemen op het bedrijf (Kabelnoord) en te effectueren als die de tender krijgt toegewezen. Het overleg met 
                 Kabelnoord wijst uit, dat buiten de Provincie om opereren niet tot een versnelde aanleg zal leiden.

15.12.16   Een schrijven namens de projectgroep wordt aan de leden van de projectgroep gestuurd om deze door te 
                 geven aan alle hun bekende “belangstellenden voor glasvezel”. De zogenoemde decemberbrief gaat de deur 
                 uit tezamen met het “verslag inloopbijeenkomst criteria” en met de brief aan Ledegang “criteria 
                 OoststellingwerfopGlas”.Ieder wordt een “snel”  2017 toegewenst.
                 Maarten doet verslag van de stand van zaken v.w.b. glasvezel op de ledenvergadering van DBF.

16.12.16   De minister van Economische Zaken stuurt een brief van 13 bladzijden “verkenning digitale connectiviteit” 
                 naar de 2e kamer. Maar geen enkele toezegging of tegemoetkoming daarin !

# 19.12.16   Ministerie van Economische Zaken wil 100 Mbit per seconde voor alle huishoudens in 2025 kopt het 
                 nieuwsbericht van CET vandaag,naar aanleiding van de kamerbrief van vrijdag jl.

Het kabinet deelt de nieuwe Europese ambitie dat alle huishoudens in 2025 gebruik kunnen maken van een                
                 100 Mbps breedbandverbinding. Het ministerie van Economische Zaken sluit zich aan bij de doelstellingen die 
                 de Europese Commissie in september heeft gepresenteerd. Nu hanteert EZ nog de doelstelling van de 
                 Europese Commissie uit 2011, namelijk dat alle huishoudens toegang hebben tot minstens 30 Mbps. Dit 
                 niveau is bijna gehaald. EZ verwacht dat de behoefte aan connectiviteit toeneemt tot 100 Mbps. EZ richt zich 
                 met zijn beleid op het in stand houden van concurrentie. 
                 Waar de markt onvoldoende in beweging is, ligt een rol voor decentrale overheden om de uitrol van snel 
                 internet te bevorderen, maar wel binnen de regels voor staatssteun. EZ gaat verder op de al ingeslagen weg 
                 om de expertise en uitwisseling van kennis te stimuleren voor gemeenten en provincies die de aanleg van 
                 breedband willen helpen. De ervaring van de laatste vijf jaar met lokale breedbandinitiatieven leert dat zulke 
                 projecten succesvol kunnen zijn, maar ook op cruciale momenten een steuntje in de rug nodig hebben met 
                 bestuur en toegang tot financiering.

31.01.16   LC: Er hebben zich vier partijen gemeld bij de provincie Fryslân, voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in 
                 de zogeheten witte gebieden. Dat schrijven de Gedeputeerde Staten in hun statenvoorstel. De provincie 
                 worstelt al langere tijd met het bekabelen van de buitengebieden. Marktpartijen hebben daarin geen interesse 
                 omdat het te duur is. En via het zogeheten Breedbandfonds, waar de provincie vele miljoenen in heeft gestort, 
                 kwam het ook niet echt van de grond. Eerder werd al bekend dat de provincie het fonds weer wil opheffen. 
                 Het ziet meer heil in eigen regie.

02.01.17   KPN kiest er in Hengelo Ov voor, om het bestaande kopernetwerk in te zetten voor snel internet, waar 
                 Reggefiber (voor de overname door KPN) inzette op glasvezel. KPN denkt de verworven koperlijnen van 
                 Reggefiber verder op te kunnen waarderen met Vplus, of “Super Vectoring”, als opvolger van vdsl2. Deze 
                 techniek moet snelheden tot 400 Mbit/sec mogelijk maken. KPN zet wel in op verdere aanleg van 
                 glasvezelleidingen, maar alleen tot aan de wijkkasten en mobiele masten. 
                 De projectgroep, bij monde van stuurgroeplid Yuri, geeft namens OoststellingwerfOpGlas een signaal af naar 
                 de Provincie.

De provinciale projectleider Piet reageert hierop: Er kan geen onduidelijk over bestaan dat wij streven naar 
                 glasvezel aansluiting in het witte gebied. De KPN-strategie is daarbij wel een aandachtspunt. De case in 
                 Eindhoven (faillissement) bewijst dat maar weer eens.

07.01.17   DFM laat in het blad Nieuwe Oogst optekenen: “Fries platteland moet snel op glasvezel”. Het hele Friese 
                 platteland moet worden voorzien van snel internet, zowel inwoners in de witte als in de grijze gebieden. Dat is 
                 de insteek van Stichting De Fryske Marren op Glas (DFMopGlas). We willen zo efficiënt mogelijk verglazen. 
                 De mensen hebben er niet om gevraagd dat Brussel kromme regels heeft bedacht, stelt voorzitter en ICT-er 
                 Jaap Bosma.

07.01.17   “In Dronrijp begint een burgerinitiatief om in de gehele nieuwe gemeente Waadhoeke glasvezel aan te leggen” 
                 meldt vandaag de LC. Het initiatief is een voortzetting van OpsterlandopGlas. Wie lid wordt van de coöperatie 
                 is tegelijkertijd gezamenlijk eigenaar van het glasvezelnetwerk. Er is vervolgens vrije keuze uit meerdere 
                 providers. Het project wordt gerealiseerd bij minimaal 40% deelname, beweert Stefan de Wit. Hij hoopt in 
                 ieder geval ook dat alle dertig bedrijven op het bedrijventerrein ook meedoen.

08.01.17   DFMopGlas brief aan de Provinciale Staten samengevat: Het is één samenleving, dus één vraagbundeling, \
                 één goede oplossing met ook hetzelfde tarief voor grijs. De centen van de provincie komen zo beschikbaar 
                 voor alle inwoners die mee willen doen, i.p.v. alle 25 duizend witte aansluitingen. Toezicht op de besteding 
                 van het provinciale geld, door zoveel mogelijk gemeenten aandeelhouder te laten worden van Kabelnoord. 
                 Voorkeur voor één partij die geheel wit Fryslân aanlegt, om te voorkomen dat de onrendabele gebieden weer 
                 achter het net vissen. Garantie dat ook iedereen wordt aangesloten (die er om vraagt). Garantie dat de 
                 buitengebiedstoeslag na aflossing ook wordt gestopt. Garantie dat de buitengebiedstoeslag niet wordt 
                 verhoogd.

09.01.17   Sneller internet kan zonder glasvezel, zegt Gert van der Laan in het Dagblad van het Noorden:  Betweter 
                 van der Laan: Het argument om glasvezel te willen, omdat je anders niet mee kunt doen in zaken als 
                 internetbankieren of websurfen is echt onzin. Voor een gemiddeld huishouden volstaat een 8Mbit verbinding. 
                 Ik ben van 5 Mbit naar 8 Mbit gegaan en heb het niet gemerkt. Daarbij wordt in ons huishouden van twee 
                 personen gelijktijdig via internet tv gekeken en gesurft. Gert van der Laan is niet objectief, heeft geen 
                 toekomstvisie en schrijft voor de website De Bond van Oldambster Belastingbetalers.

10.01.17   DFMopGlas bericht met een nieuws-mail, dat de samenwerking met Kabelnoord zal leiden tot een 
                 doorwrochte inschrijving op de tender van de provincie.

18.01.17   Naar aanleiding van de vanavond georganiseerde meeting “Experts en Statencommissie”, reageert DFM met 
                  een reeks van kritische punten naar de provinciale Staten.

19.01.17   “Ambitie breedband 5 procentpunt lager”  kopt de LC vandaag bij monde van Atze Jan de Vries. De 
                 provincie heeft de eis van 95% kennelijk bijgesteld naar 90%. Nodig zijn bestuurders met ballen en een jurist 
                 met ruggengraat, vindt Erica van Lente van het Drentse breedbandplatform VerbindDrenthe. In provinciale 
                 Staten lijkt een meerderheid de nieuwste strategie van het provinciebestuur wel te willen steunen.

20.01.17   Met “Dokkum niet blij met lager breedbanddoel” opent de LC een artikeltje, waarin de verlaging van de 
                 ambitie van de provincie om plattelandsgebieden op breedband aan te sluiten, stuit op verzet in de 
                 gemeenteraad van Dongeradeel.

25.01.17   Sander Dekker (OCW) en Henk Kamp (EZ): Scholen kunnen vanaf dit jaar bij de Nederlandse overheid geld 
                 krijgen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. De overheid vergoedt de helft van de te maken 
                 kosten voor het aanleggen van de verbinding. De regeling geldt ook voor scholen die internetten via dsl. Het 
                 gaat in totaal om 800 basis- en middelbare scholen in Nederland, zeggen de bewindslieden. Scholen kunnen 
                 dit jaar de subsidie al aanvragen en de regeling loopt tot en met 2019. De toegang tot kabel- of 
                 glasvezelinternet moet digitale taal- en rekenlessen en iPad-onderwijs mogelijk maken op scholen die dat nu 
                 niet kunnen.
                 Dekker en Kamp hebben de afgelopen tijd onderzocht waar leraren behoefte aan hebben op het gebied van 
                 ICT. Circa 7 procent van de basisscholen en 11 procent van de middelbare scholen heeft geen toegang tot 
                 internet via glasvezel of kabel. En dat moet anders, vinden de politici. “Als je uitdagend en eigentijds les wilt 
                 geven, is toegang tot een acceptabel snel internet onontbeerlijk”, zegt Dekker.

25.01.17   De Staten van de provincie Fryslân vergaderen over het breedbanddossier. Wellicht geven zij gehoor aan de 
                 wens van het veld: verglazen van het hele buitengebied. Oplossing, Samenleving en Tarief zijn de 
                 speerpunten die het veld heeft aangedragen.

26.01.17   In de LC valt verder te lezen bij monde van A J de Vries:                     
                 Echter, op de PVV na stemden alle twaalf provinciale fracties gisteren in met een nieuwe koers in het Friese 
                 breedbandavontuur. Fryslân probeert nu snel internet in digitaal slecht ontsloten plattelandsgebieden te 
                 realiseren door zelf een achtergestelde lening van maximaal 35 miljoen in te zetten. Het gaat om ongeveer 
                 25.000 adressen die nu nog geen snel internet hebben. Daarnaast is 12 miljoen beschikbaar als 
                 marktconforme lening voor glasvezel in gebieden waar nu “kabel” ligt. Ten slotte ligt er 5 miljoern op de plank 
                 voor afgelegen adressen (die op een andere manier, dan van glas, zullen worden voorzien).

27.01.17   Een nieuwsbrief van DFM verschijnt en wordt rondgestuurd: “We zijn mét Kabelnoord verheugd over de 
                 nieuwe koers van de Provincie en we gaan er alles aan doen, om te zorgen dat het ook een succes gaat 
                 worden, dat de schop in het najaar (is optimistisch) eindelijk de grond in kan gaan! In maart gaan we op een 
                 aantal locaties, zoals het nu staat per gemeente, een informatieavond houden. Daar gaan de bestaande 
                 initiatieven (initiatiefgroep) een serieuze rol krijgen.

23.03.17   DFM opGlas spreekt met Maarten een nieuwe datum af voor een infoavond. Het wordt 6 april a.s.

06.04.17   Maarten bezoekt een voorlichtingsavond van DFMopGlas, dit keer te Jubbega. (zie 11 mei 2017)

08.04.17   Jaap Bosma en Anja Rombout presenteren www.DFMopGlas.nl . De site voor glasvezel, supersnel internet, 
                 TV & bellen. Ze kregen van de LC een volledige pagina voor de presentatie van hun coöperatie voor 
                 “glas voor coax” !! Met heel veel gemeenten en groepen is inmiddels contact geweest.

19.04.17   LC: besluit snel internet in najaar. De provincie laat weten dat de feitelijke beslissing wordt uitgesteld naar 
                 het najaar.  Het probleem wat opgelost moet worden is de betrouwbaarheid van de lijst witte adressen. 
                 Daarmee moeten de aanbieders nog hun berekening maken, dus……

25.04.17   De Fryske Mienskip nodigd initiatiefgroepen uit voor een voorlichtingsavond op 11 mei a.s.

26.04.17   In het project Midden-Drenthe zijn problemen ontstaan met de twee aangeboden providers. Die hebben zich 
                 teruggetrokken !  Drie nieuwe providers hebben zich aangeboden: Trined, Stipte en Fiber. De stuurgroep 
                 vraagt aan Pieter Koehoorn van de provincie hiervoor alert te zijn.

11.05.17   In mailwisseling met Pieter Koehoorn van de Provincie, wordt bevestigd dat de inschrijvers op de tender ten 
                 minste één extra provider meenemen op het netwerk. Daarnaast moeten de inschrijvers ruime ervaring 
                 hebben met aanleg van glasvezelnetwerken. De nieuwe projectleider breedband voor in de plaats van Arie 
                 Piet namens de provincie is al sinds enkele maanden de heer Fedde Moedt.
                 
                 In Haulerwijk heeft DFM vandaag een infoavond gehouden. DFMopGlas heeft mede namens de vele 
                 initiatiefnemers, plaatselijke belangen en ondernemersverenigingen informatie gegeven over de 
                 beleidskeuzes die provincie Fryslân gemaakt heeft in het glasvezeldossier en hoe lokale organisaties daarop 
                 kunnen anticiperen om de verglazing van hun leefomgeving daadwerkelijk mogelijk te maken.

22.06.17   De coöperatie DFMopGlas krijgt een lening van € 5 miljoen van de gemeente De Fryske Marren voor een 
                 grootschalig glasvezelplan in de gemeente. Als het even wil, probeert DFM mee te liften met de marktpartij die 
                 de tender toegewezen krijgt in oktober a.s. (Zij hopen op Kabelnoord.).

24.08.17    Lidia Huisman, beleidsambtenaar “met de glasportefeuille overgenomen van de gepensioeneerde Jaap de 
                  Vries”, zoekt contact met de projectgroep OoststellingwerfopGlas, voor een kennismaking en om bij te praten. 
                  Voorzitter Maarten Jeronimus geeft aan dat kennismaken één is, maar een vergadering bijeenroepen geen 
                  zin heeft vóór 3 oktober. Er wordt een datum afgesproken voor overleg Wethouder+Lidia versus 
                  Franklin+Maarten: woensdag 11 oktober 2017.

03.10.17    Lidia Huisman, mailt Maarten vroeg in de middag het persbericht van de Provincie aangaande de uitkomst 
                  van de tender.

03.10.17   In de loop van de middag verschijnt openbaar in het nieuws van de Provincie: Kabelnoord wint de tender. 
                 Op het verzoek van DFM omtrent het meeliften voor de grijze adressen en om in aanmerking te komen voor 
                 twaalf miljoen euro, wordt later besloten. Er wordt eerst daar nader naar onderzoek gedaan, aldus de 
                 Provincie.

04.10.17   Kabelnoord uitverkoren voor onrendabel glasvezel, kraait de LC met vooringenomenheid. Willem Bosma 
                 gelooft kennelijk  niet in een project voor het buitengebied, wat betaalbaar zal zijn. Kabelnoord heeft de tender 
                 van de provincie Fryslân toegewezen gekregen. Onder voorwaarden en met een achtergestelde lening van  
                 € 35 000.000 mag Kabelnoord glasvezel aanbieden in het buitengebied. En dat zal dit bedrijf echt niet doen 
                 zonder een degelijk businesscase met een kostendekkende insteek. Bosma spreekt over een verplichte 100 
                 megabyte per seconde. Nou, dat is wel erg veel. Menigeen zal daar jaloers op zijn. Echter, het gaat hier in 
                 eerste instantie om een bandbreedte van maximaal 100 megabit per seconde. Daar zullen de buitengebieders 
                 ook al heel blij mee zijn, reageert voorzitter Jeronimus van de projectgroep OoststellingwerfopGlas.
                 De Fryske Mienskip, een coöperatie, geboren in de Fryske Marren, wil samen met Kabelnoord (één gleuf, 
                 twee netwerken) tegelijkertijd van grijs naar glas realiseren, ook om te voorkomen dat coax het nieuwe wit 
                 zal worden.

05.10.17   Willem Bosma schrijft laatdunkend  in de LC: 
                 Nog maar 20 procent van de Fryske huishoudens heeft de beschikking over glasvezel. Het overgrote deel 
                 daarvan woont in Leeuwarden. Daarnaast heeft Kabelnoord in de noordoosthoek zo’n 17.000 aansluitingen 
                 gerealiseerd. Van de Leeuwarder glasvezel maken slechts bijna 35% gebruik van glasvezel. De overigen 
                 vinden coax wel genoeg toereikend.

In de noordoosthoek is 60% toekomstvaste glasvezelgebruiker. Dik 21.000 adressen zijn aangewezen op 3G, 
                 schotel of telefoonleiding, met zeer matige/trage internetsnelheden (bandbreedte).De 210.000 coax-
                 kabelaars, het zogenaamde “grijze gebied´, zijn overgeleverd aan wat de markt biedt. Weliswaar ligt er 12 
                 miljoen euro bij de provincie klaar om van grijs glas te maken, maar is afhankelijk van de belangstelling. Naast 
                 een minimale deelname (60% nodig in een bepaald gebied om tot aansluiting over te gaan), zal ook de prijs 
                 de belangstelling drukken.  Kortom: dit verhaal over de aanleg van glas voor coax, rechtvaardigt  niet direct 
                 Bosma’s halve pagina nieuw nieuws…

11.10.17     De kennismaking op het gemeentehuis bestaat uit een voorstelrondje tussen Franklin en Maarten voor Lidia en omgekeerd 
                   (en wethouder de Boer). De stand van zaken wordt doorgesproken en situaties aan Lidia uitgelegd. Vlak voor het geplande 
                   plenair overleg op 30 oktober a.s. met de projectgroep, heeft de Gemeente overleg met Kabelnoord. Kan dus mooi worden 
                   geagendeerd. Belangrijk blijft de vraag naar de rol van de initiatiefgroepen bij Kabelnoord. Die wordt meegenomen. Ook de 
                   aanbeveling het gereserveerde halve gemeentelijke miljoen te besteden aan aandelen Kabelnoord krijgt als weerwoord: 
                   “dat ligt in de bedoeling en daar gaat het overleg óók over”.

12.11.17     DFMopGlas vraagt de gemeente Ooststellingwerf per brief in overweging te nemen, financiën uit te trekken als 
                   voorfinanciering, om grijze adressen tijdens het graven van witte gleuven in dat proces mee te nemen.

26.10.17     Het veronderstelde gemeentelijke overleg op 13 en 30 oktober betrof een bestuurlijke afstemming OWO-wethouders, meldt 
                   Lidia Huisman. Het gesprek OWO-Kabelnoord staat pas op 22 november gepland. Duidelijk reden genoeg het beraad van 
                   de projectgroep te verdagen tot latere datum. Een email met die boodschap wordt rondgestuurd.

01.11.17	   “Overal in Fryske Marren internet”, bericht de LC van vandaag onder Joure. De gemeente Fryske Marren 
                 doet haar best om Europees geld binnen te slepen voor de aanleg van internetverbindingen in openbare 
                 gebouwen en ruimten, aldus wethouder Durk Durksz. De gemeenteraad vindt dat de gemeente moet 
                 meeprofiteren van de 120 miljoen die de EU beschikbaar stelt voor wifi-punten.

02.11.17   Alweer (oud) nieuws in de LC: “KPN: oplossing snel internet buitengebied”.  Hierover is al eerder bericht. 
                 KPN doet een proef met een techniek voor snel internet in het buitengebied, om snel nog klanten zien te 
                 winnen, voordat Kabelnoord tot uitvoering van aanleg komt. Het gaat om een speciale router, die met een 4G 
                 signaal vast en mobiel internet kan verzorgen. Projectgroep: “Wel iets sneller dan met telefoonkoper, eerlijk is 
                 eerlijk. Maar het haalt in de verste verte niet de gevraagde snelheden toekomstbestendigheid, zoals bij 
                 glasvezelaansluiting´. Het een en ander was op 30 januari jl. al in het nieuws.

04.11.17   In de LC van vandaag wordt het bericht van 1 november, over de plannen van de gemeente De Fryske 
                 Marren, nog maar eens herhaald!

14.11.17   De LC ruimt nagenoeg het hele voorblad in voor het nieuws, dat de gemeente Súdwest-Fryslân een lening 
                 verstrekt aan de coöperatie DFMopGlas (als startkapitaal = eigen middelen, voor het aangaan van een 
                 bancaire lening) voor het voorfinancieren van de kosten van aansluiten op glasvezel van ruim drieduizend 
                 grijze adressen in de Gemeente, waarvan de bandbreedte ook te wensen overlaat. In samenhang met de 
                 gleufgraverij van Kabelnoord heeft dit proces haast om op tijd klaar te zijn om te kunnen meeliften.

20.11.17   Weststellingwerf  heeft het voornemen om de bermen langs de wegen in het buitengebied te voorzien van 
                 graskeien, om  “zachte-berm-ongelukken”  voor te blijven. Waar mogelijk wil de Gemeente dat werk 
                 combineren met de aanleg van glasvezel, bericht de LC vandaag.

21.11.17   DFMopGlas had vandaag samen met vertegenwoordiging van de gemeente Ooststellingwerf een overleg met 
                 Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord. Concreet was er niets toe te voegen aan wat al bekend was.

05.12.17   Timo Menken signaleert een colportage onder de adressanten in de Weperpolder voor het project Glasvezel 
                 Noord in de Drentse gemeente Noordenveld. Timo vraagt “namens de buurt Weperpolder” aan de Stuurgroep 
                 wat met de actie van de Coöperatie van Alie Hut te doen.

06.12.17   Dit probleem van de Weperpolder heeft Franklin namens de Stuurgroep aan Lidia Huisman en aan wethouder 
                 de Boer voorgelegd. Zij zien het liefst dat de bewoners zich blijven houden aan het project Fryslân, maar 
                 realiseren zich dat ze de bewoners niets kunnen verbieden. Wat wel kan is de bewoners wijzen op de 
                 voordelen van aansluiting door Kabelnoord in de zin van subsidie en garantie.

06.12.17   In het Dagblad van het Noorden wordt paginabreed ingegaan op de tactieken van grote bedrijven in de 
                 communicatie. Speciaal de handelingen van KPN worden aan de kaak gesteld. Bijvoorbeeld door het 
                 glasvezelbedrijf Reggefiber, dat voortvarend bezig was in het midden en zuiden van het land, op te kopen en 
                 vervolgens het leggen van glasvezel af te stoppen en te vervangen door kabel of “glasvezel naar koper”.

12.12.17   Terwijl in Veenhuizen op initiatief van de Coöperatie Glasvezel Noord een voorlichting werd georganiseerd, 
                 waar nogal wat mensen uit de Weperpolder voor waren uitgenodigd, hield DFMopGlas diezelfde avond bij de 
                 inspraakronde voor de Gemeenteraad een pleidooi voor participatie van de Gemeente in het proces “Grijs 
                 meeliften in de gleuf van Kabelnoord voor Wit”.

14.12.17   In een brief aan DFMopGlas schrijft de gemeente Ooststellingwerf ook op 12 december, in antwoord op 
                 schrijven van 12 oktober en naar aanleiding van het pleidooi op 22 november, dat zij de gecombineerde 
                 aanleg grijs in wit, in verband met staatssteun, strikt gescheiden te willen zien en door afzonderlijke entiteiten 
                 dient te worden uitgevoerd. Niettemin gaat het betoog verder, staat de Gemeente positief tegenover de 
                 samenwerking DFMopGlas en Kabelnoord.

19.12.17   Lening breedband komt later. Met deze dikke letters bericht de LC dat Kabelnoord 13 weken uitstel vraagt 
                 aan de provincie Fryslân. Ze zijn niet in staat de zaken met de bank(en) handtekeninggereed te krijgen. Met 
                 de Provincie moet ook nog de puzzel over de te stellen zekerheden worden gelegd, aldus directeur Geelhoed.

20.12.17   Franklin en Maarten zijn op uitnodiging in overleg met Timo en Richard over de kwestie Coöperatie Glasvezel 
                 Noord. Afgesproken wordt dat Maarten de Gemeente en Kabelnoord hierover zal benaderen.

21.12.17   Maarten schrijft namens de Stuurgroep aan de adressanten in de Weperpolder een advies. Daarin staat dat 
                 iedere burger vrij is in zijn doen en laten. Dat de Coöperatie Glasvezel Noord wellicht zichzelf vooruit 
                 helpt door het glasvezelproject OoststellingwerfopGlas te ondergraven (het halen van quotum), is niet fraai. 
                 De vraag of Ooststellingwerf toestemming en vergunning afgeeft voor gleuvengraverij door anderen dan in 
                 opdracht van Kabelnoord is vooralsnog niet te verwachten. Daarom is het raadzaam nog wat geduld te 
                 hebben tot april 2018. Dan verwacht menigeen dat Kabelnoord met meer duidelijkheid komt omtrent aanbod 
                 en planning. In elk geval elke andere overeenkomst slechts aangaan als er een escape-clausule in is 
                 opgenomen. Bijzonder is ook het gegeven dat de Coöperatie niet in overleg is getreden met Gemeente of 
                 Projectgroep. Komt nogal sneaky en laakbaar over.

21.12.17    De Fryske Mienskip op Glas komt terzelfder tijd 
          
met een eindejaarsbrief mede gericht aan alle initiatiefgroepen en ambassadeurs. Integraal als 
        volgt van inhoud:           
                 Afgelopen zomer hebben we verzocht om een steunbetuiging voor  de samenwerking tussen Kabelnoord en DFMopGlas, die erop is gericht     
          alle percelen die aan de geul naar de witte 
                 adressen liggen, te voorzien van glasvezel. Alle ontvangen steunbetuigingen (Fryslân dekkend!) zijn 
                 meegegaan met de bieding van Kabelnoord in de provinciale tender. Zoals jullie weten heeft Kabelnoord deze 
                 tender gegund gekregen. 
                 Ondanks dat op het afronden van deze financieringsfase 13 weken uitstel is verleend, hebben we er alle 
                 vertrouwen in dat het witte netwerk er (april 2018) snel komt. Onze aandacht ligt nu op de eigen financiering 
                 voor zoveel mogelijk grijze aansluitingen tegelijk met het wit. We zijn met alle gemeenten daarover 
                 constructief in gesprek. Na gemeente De Fryske Marren (€5 miljoen) heeft Súdwest Fryslân besloten € 4,5 
                 miljoen voor DFMopGlas beschikbaar te stellen. Nieuwe gemeente De Waadhoeke heeft in kader van de 
                 coalitieakkoorden € 1,8 miljoen in beraad voor DFMopGlas.

Maar er is afgelopen jaar meer gebeurd. Omdat we jullie steunbetuigingen mochten ontvangen, vinden we het 
                 ook zorgvuldig jullie te informeren over wat we, namens en voor jullie, afgelopen jaar hebben gedaan. In de 
                 bijlage treffen jullie een lijst aan van onze inzet (zie www.dfmopglas.nl  ). 
                 Veel werk, maar hoe komt het nu met de feitelijke aanleg? Er zijn drie aandachtsgebieden: • Combi aanleg 
                 met Kabelnoord voor het “grijs aan de geul naar wit”. We zijn in afwachting van goedkeuring van de 
                 financiering van de bank en overleg met gemeenten. De voortgang daarvan is afhankelijk van 
                 financieringsafspraken tussen provincie en Kabelnoord over het witte netwerk. De verwachting is dat provincie 
                 en Kabelnoord er eind maart uit zijn. Dan start al heel snel de vraagbundeling!! In dat project moet ook 
                 kabelcapaciteit voor dorpen groter dan 150 aansluitingen meegenomen worden. Deze wat grotere dorpen 
                 worden dan later aangesloten, omdat er geen vertraging in de uitrol van het witte netwerk mag ontstaan. Dat 
                 moet er in 3 jaar liggen.  Grotere kernen kunnen nog niet mee.
                  • De Fryske Marren: Verglazing van een groter deel van het buitengebied van gemeente De Fryske Marren 
                 als eerste bijzonder project van grootschalige verglazing: verwachting is dat in februari de financiering rond is. 
                 We kunnen dan de vraagbundeling voltooien. Dit project dient als voorbeeld om in de andere gemeenten die 
                 mee financieren, ook zo veel mogelijk van het buitengebied te gaan verglazen.
                 • Bedrijventerreinenplan waarvoor een plan is ingediend voor provinciale bijdrage van € 3 miljoen. 
                 Eerste week januari vindt daarover een vervolg gesprek plaats. Rabobank staat hier positief in. Als dit 
                 gehonoreerd wordt verwachten wij de start vraagbundeling in dit project genoemde bedrijventerreinen in april. 
                 Al met al zijn wij niet ontevreden, omdat alle acties noodzakelijke voorwaarden zijn voor dat ene doel: 
                 Glasvezel in de meterkast. Het wordt ‘m in 2018……